#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2023 г. 			№ 10-224-а

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Шугозерского сельского поселения от 1 апреля 2021 г. № 10-28-а «Об утверждении перспективного плана развития системы противопожарного водоснабжения Шугозерского сельского поселения на 2021-2031гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 12 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях развития системы наружного противопожарного водоснабжения на территории Шугозерского сельского поселения, администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Шугозерского сельского поселения от 1 апреля 2021 г. № 10-28-а «Об утверждении перспективного плана развития системы противопожарного водоснабжения Шугозерского сельского поселения на 2021-2031гг.», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Предусмотреть финансирование указанных мероприятий в бюджете на 2024 год и последующие годы в объемах предоставленных полномочий на соответствующий финансовый год в рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения».

3. Отменить постановление администрации Шугозерского сельского поселения от 10 ноября 2022 г.  № 10-169-а «Об утверждении перспективного плана развития системы противопожарного водоснабжения Шугозерского сельского поселения на 2021-2031гг. в новой редакции».

4. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Шугозерского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения: 					Н.С. Соколова

приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Шугозерского сельского поселения
от 15.11.2023 г. № 10-224-а

Перспективный план развития системы противопожарного водоснабжения Шугозерского сельского поселения на 2021-2031гг.
(новая редакция)

| № п.п | Наименование мероприятия | Место расположения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Осуществление контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пожарного водоема | п. Шугозеро, пер. Кузнечный, д.11 (ориентир) | администрация Шугозерского сельского поселения | 2021 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 2 | Ремонт пожарного водоема | п. Шугозеро, ул. Капшинская, д.7 (ориентир) | администрация Шугозерского сельского поселения | 2021 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 3 | Устройство пожарных резервуаров для воды | д. Мошково, д. Макарьино, д. Кузьминка, д. Мишуково | администрация Шугозерского сельского поселения | 2021 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 4 | Ремонт пожарного водоема | д. Ивановское | администрация Шугозерского сельского поселения | 2021 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 5 | Устройство пожарных резервуаров для воды | п. Шугозеро, ул. Советская, д.70 и ул. Песочная, д.2 | администрация Шугозерского сельского поселения | 2021 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 6 | Ремонт пожарных водоемов | п. Шугозеро, ул. Озерная д. 1, ул. Больничная д. 5, ул. Механизаторов д. 23, ул. Советская д. 53, ул. Южная д. 18 | администрация Шугозерского сельского поселения | 2022 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 7 | Устройство пожарного водоема | д. Заречье | администрация Шугозерского сельского поселения | 2023 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 8 | Ремонт пожарного водоема | д. Бурмакино | администрация Шугозерского сельского поселения | 2023 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 9 | Ремонт пожарного резервуара для воды | дер. Кильмуя | администрация Шугозерского сельского поселения | 2023 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 10 | обустройство пожарного подъезда к озеру Шугозеро(Большое) | д. Шуйга | администрация Шугозерского сельского поселения | 2023 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 11 | Ремонт пожарного водоема | д. Тимошино ул. Проселочная между домами №16 и №26 | администрация Шугозерского сельского поселения | 2024 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 12 | Устройство пожарного резервуара для воды | д. Олешково ул. Народная д.1 | администрация Шугозерского сельского поселения | 2024 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 13 | обустройство пожарного подъезда к озеру Шугозеро(Большое) | д. Погорелец ул. Майская, напротив д.1 | администрация Шугозерского сельского поселения | 2024 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 14 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Анхимово | администрация Шугозерского сельского поселения | 2026 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 15 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Большая Палуя | администрация Шугозерского сельского поселения | 2026 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 16 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Григино | администрация Шугозерского сельского поселения | 2027 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 17 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Чуганово | администрация Шугозерского сельского поселения | 2028 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 18 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Лепуя | администрация Шугозерского сельского поселения | 2029 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 19 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Паньшино | администрация Шугозерского сельского поселения | 2030 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |
| 20 | Устройство пожарного резервуара для воды | дер. Самара | администрация Шугозерского сельского поселения | 2031 | КЧС и ПБ Шугозерского сельского поселения |