АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 года	 № 10-91-а

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и осуществления капитальных вложений муниципального образования Шугозерское сельское поселение за счет средств бюджета.

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях организации формирования и исполнения бюджета муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области администрация Шугозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и осуществления капитальных вложений муниципального образования Шугозерское сельское поселение за счет средств бюджета Шугозерского сельского поселения (далее - Порядок), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации:							Н.С. Соколова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шугозерского сельского поселения

от 22 апреля 2019 года № 10-91-а

(приложение)

Порядок

осуществления бюджетных инвестиций и принятия решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

и осуществления капитальных вложений муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

за счет средств бюджета Шугозерского сельского поселения.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок  устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме  капитальных вложений за счет средств  бюджета Шугозерского сельского поселения (далее соответственно - бюджетные инвестиции)  в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шугозерского сельского поселения (далее - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения (далее - решение.)

1.3. Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Шугозерского сельского поселения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шугозерского сельского поселения в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения, осуществляются администрацией Шугозерского сельского поселения.

2. Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения за счет средств бюджета Шугозерского сельского поселения (далее - Правила).

2.1. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение муниципальных заказчиков (застройщиков) в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

- реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осуществление бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации.

2.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает администрация Шугозерского сельского поселения.

2.3. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

2.3.1. Приоритетов и целей развития Шугозерского сельского поселения  на среднесрочный и долгосрочный периоды.

2.3.2. Поручений и указаний главы муниципального образования Шугозерского сельского поселения и главы администрации Шугозерского сельского поселения.

2.3.3. Потребности    Шугозерского сельского поселения в объектах капитального строительства и (или) объектах недвижимого имущества.

2.3.4. Выполняемых переданных органам местного самоуправления Шугозерского сельского поселения государственных полномочий.

2.4. Администрация Шугозерского сельского поселения подготавливает проект решения в отношении объектов капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества в форме проекта постановления администрации Шугозерского сельского поселения (далее - проект постановления). В проект постановления могут быть включены несколько объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.

2.5. Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства, либо объекта недвижимого имущества:

2.5.1. Наименование объекта капитального строительства, согласно проектной документации, либо наименование объекта недвижимого имущества.

2.5.2. Направления инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение).

2.5.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика.

2.5.4. Наименование заказчика (застройщика).

2.5.5. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества.

2.5.6. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта.

2.5.7. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества.

2.7. Внесение изменений и дополнений в постановление администрации Шугозерского сельское поселение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.

3. Правила осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения за счет средств бюджета Шугозерского сельского поселения.

3.1. Расходы бюджета Шугозерского сельского поселения, связанные с бюджетными инвестициями в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шугозерского сельского поселения, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, муниципальным заказчиком - администрацией Шугозерского сельского поселения.

3.2. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на лицевом счете муниципального заказчика.

3.3. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета Шугозерского сельского поселения.

3.4. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Шугозерского сельского поселения, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Шугозерского сельского поселения.

3.5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты включаются в состав казны Шугозерского сельского поселения и закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за соответствующим муниципальным учреждением Шугозерского сельского поселения с последующим увеличением стоимости основных средств.

_______________