#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2012 г.	01-1206-а

от __________________________ № _________

Об утверждении Плана ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и Плана ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2012 году

Во исполнение долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Тихвинского городского поселения от 13 октября 2010 года № 02-767/1-а (редакция от 04 февраля 2011 года № 02-82-а), в соответствии с соглашением от 04 мая 2011 года  № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения  по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района постановляет:

1. Утвердить План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение №1) и План ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение №2).

2. Постановление разместить на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет и в газете «Трудовая слава».

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М.Тимкова.

Глава администрации							    К.Б.Полнов

Г.М.Андреева

74114

СОГЛАСОВАНО:

| #G0Заместитель главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения |  | А.М. Тимков |
| --- | --- | --- |
| Заведующий общим отделом | 28.05.2012 | И.Г.Савранская |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В.Максимов |
| Председатель комитета ЖКХ |  | А.Л. Тиханович |

РАССЫЛКА:

| #G0Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 2 |
| Редакция газеты «Трудовая слава» | 1 |
| Всего | 4 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от  30 мая 2012 г.  №01-1206-а

(приложение №1)

План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

| №№ п/п | Адрес | Площадь ремонта (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома №21 микрорайона 5 | 550 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома №31 микрорайона 5 | 420 |
| 3 | Ремонт проезда с улицы Делегатской к домам 11, 12 микрорайона 4 | 240 |
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома № 4 микрорайона 5 | 810 |
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома №37 микрорайона 4 | 560 |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома № 13 микрорайона 2 | 330 |
| 7 | Ремонт асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям домов 8-9, 16-17, 43-44, 25, 26 по территории 1 микрорайона | 736 |
| 8 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории домов 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 по территории 1а микрорайона | 736 |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории домов 6, 7, 2/3, 27, 11 РУС, 37 по территории 3 микрорайона | 736 |
| 10 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории домов 29, 29Б, 30 проездов в арке 15-16, 16-17, 4-5 по территории 6 микрорайона | 1104 |
| 11 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории домов 40,50,44, 44А, 46, 4, 38 по территории 7 микрорайона | 1187 |
| 12 | Ремонт асфальтового покрытия проезда к жилым домам частного сектора по улице Кольцевой | 368 |
| 13 | Ремонт асфальтового покрытия проезда к жилым домам Учебного городка | 400 |
| 14 | Ремонт асфальтового покрытия проезда по улице Школьной к домам 31, 40, 40А | 2222 |
| 15 | Ремонт асфальтового покрытия проезда по улице Связи к домам 6, 44, 44А, школе № 9 | 5200 |
| 16 | Ремонт асфальтового покрытия проезда по улице Коммунаров к домам 18А, 20, школе № 1 | 1650 |
| 17 | Локальная смета на ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда к домам 18, 24, 25 микрорайона 3 | 830 |
|  | ИТОГО | 18079 |

_________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от  30 мая 2012 г.  №01-1206-а

(приложение №2)

План ремонта дорог автомобильных дорог общего пользования

| № | Адрес | Площадь ремонта (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Карла Маркса от перекрестка с пр. Бойцов 4 армии до детской поликлиники | 3550 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия по улице Борисова вдоль домов 5, 8 микрорайона 2; вдоль домов 24, 26 микрорайона 1 | 2340 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия на перекрестке ул. Победы и ул. Машиностроителей | 520 |
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия по проезду Бойцов 4 армии (вдоль ресторана «Старый дом» до объездной дороги; напротив ТЦ «Садко») | 2210 |
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия по объездной автодороге вдоль микрорайона № 3 напротив домов 21, 26 | 940 |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия по улице Машиностроителей вдоль 6-7 микрорайонов (напротив дома 3 микрорайона 6 до перекрестка с ул.Красноармейской; перекресток с ул. Школьной) | 850 |
| 7 | Ремонт асфальтового покрытия улицы Делегатской | 1458 |
| 8 | Ремонт асфальтового покрытия улицы Партизанской | 3060 |
|  | ИТОГО: | 14808 |

______________