#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.	01-1507-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год

21, 0400 ДО

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» и соглашением от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год (приложение).

- Опубликовать муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год в газете «Трудовая слава» и на сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о.главы администрации                                                               А.М.Тимков

Н.В.Львова

74-842

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Кольцов |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Заместителю главы администрации | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |
| Юридический отдел | 1 |  |

| ИТОГО: | 7 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 09 июня 2014 г. №01-1507-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной адресной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Тихвинского городского поселения,

на 2014 год

# Приложение №1

к муниципальному плану реализации

Региональной адресной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах,

Расположенных на территории Тихвинского городского

поселения, на 2014 год, утвержденному

постановлением администрации Тихвинского района

от 09 июня 2014 года №01-1507-а

ИНФОРМАЦИЯ

о   многоквартирных домах,   расположенных   на   территории   муниципального   образования

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| №№ п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год |  | Материал стен | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, дом 20 | 1966 |  | пан | 5 | 6 | 6 934,40 | 5 153,40 | 4 623,38 | 270 | 2015348 | 0,00 | 2015348 | 12.2014 |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, дом 47 | 1971 |  | кир | 9 | 1 | 2 770,76 | 2 192,95 | 1 969,33 | 78 | 630000 | 0,00 | 630000 | 12.2014 |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 3, дом 34 | 1972 |  | кир | 5 | 2 | 3298,37 | 3 177,95 | 2 692,40 | 141 | 564043 | 0,00 | 564043 | 12.2014 |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 4, дом 12 | 1971 |  | кир | 5 | 6 | 5 814,80 | 4 456,34 | 3 983,53 | 186 | 2000821 | 0,00 | 2000821 | 12.2014 |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 5, дом 3 | 1970 |  | пан | 9 | 6 | 14 449,50 | 11 467,50 | 10 742,06 | 527 | 3809926 | 0,00 | 3809926 | 12.2014 |
| 6 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, дом 14 | 1972 |  | кир | 2 | 3 | 1 508,04 | 871,74 | 595,54 | 51 | 1557954 | 0,00 | 1557954 | 12.2014 |
| 7 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, дом 23 | 1956 |  | кир | 2 | 2 | 666,11 | 388,40 | 91,90 | 26 | 278660 | 0,00 | 278660 | 12.2014 |
| 8 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, дом 33 | 1917 |  | дер | 2 | 2 | 606,08 | 353,40 | 48,80 | 33 | 826572 | 0,00 | 826572 | 12.2014 |
| 9 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, дом 46 | 1917 |  | дер | 2 | 1 | 478,71 | 283,90 | 115,40 | 36 | 596659 | 0,00 | 596659 | 12.2014 |
| 10 | Г. Тихвин, ул. Советская, дом 23 | 1957 |  | дер | 2 | 1 | 308,6 | 118,81 | 83,50 | 7 | 188926 | 0,00 | 188926 | 12.2014 |
| 11 | Г. Тихвин, ул. Советская, дом 54 | 1953 |  | кир | 2 | 2 | 685,10 | 685,10 | 684,40 | 22 | 1015000 | 0,00 | 1015000 | 12.2014 |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Советская, дом 55 | 1957 |  | кир | 2 | 1 | 333,80 | 320,90 | 188,90 | 20 | 425000 | 0,00 | 425000 | 12.2014 |
| 13 | Г. Тихвин, ул. Советская, дом 58 | 1959 |  | кир | 2 | 3 | 1040,55 | 627,70 | 396,70 | 30 | 920000 | 0,00 | 920000 | 12.2014 |
| 14 | Г. Тихвин, ул. Советская, дом 73 | 1961 |  | кир | 2 | 3 | 631,70 | 631,70 | 540,90 | 23 | 1010000 | 0,00 | 1010000 | 12.2014 |
| 15 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, дом 27 | 1968 |  | кир | 2 | 1 | 628,75 | 379,10 | 132,40 | 34 | 914883 | 0,00 | 914883 | 12.2014 |
| 16 | Пос. Березовик, ул. Ястребова, дом 10 | 1926 |  | дер | 2 | 1 | 329,00 | 196,70 | 159,40 | 10 | 470000 | 0,00 | 470000 | 12.2014 |
| 17 | Пос. Красава, ул. Больничная, дом 4 | 1955 |  | пр | 2 | 2 | 428,70 | 393,70 | 140,90 | 19 | 186685 | 0,00 | 186685 | 12.2014 |
| 18 | Пос. Красава, ул. Больничная, дом 5 | 1954 |  | пр | 2 | 2 | 394,30 | 394,30 | 295,60 | 20 | 310649 | 0,00 | 310649 | 12.2014 |
| 19 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, дом 4 | 1954 |  | пр | 2 | 2 | 386,70 | 386,70 | 332,70 | 18 | 186685 | 0,00 | 186685 | 12.2014 |
| 20 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, дом 5 | 1953 |  | пр | 2 | 2 | 374,40 | 374,40 | 372,50 | 27 | 186685 | 0,00 | 186685 | 12.2014 |
| 21 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, дом 6 | 1955 |  | пр | 2 | 2 | 816,50 | 816,50 | 478,90 | 48 | 408895 | 0,00 | 408895 | 12.2014 |
| 22 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, дом 7 | 1956 |  | пр | 2 | 2 | 840,80 | 839,40 | 614,40 | 44 | 408895 | 0,00 | 408895 | 12.2014 |
| 23 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, дом 8 | 1953 |  | пр | 2 | 2 | 379,30 | 379,30 | 326,10 | 17 | 310649 | 0,00 | 310649 | 12.2014 |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  | 44104,97 | 34889,89 | 29609,24 | 1687 | 19222935 | 0,00 | 19222935 |  |

____________

# Приложение №2

к муниципальному плану реализации

Региональной адресной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах,

Расположенных на территории Тихвинского городского

поселения, на 2014 год, утвержденному

постановлением администрации Тихвинского района

от 09 июня 2014 года №01-1507-а

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,

на территории  муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | утепление фасадов |  | ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 2 015 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 758,00 | 2 015 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 47 | 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,00 | 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 34 | 564 043,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,26 | 564 043,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 12 | 2 000 821,00 | 2 000 821,00 |  | 2 000 821,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 3 | 3 809 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 465,00 | 3 809 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 1 557 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,70 | 1 557 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 278 660,00 | 278 660,00 |  | 278 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 33 | 826 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,80 | 826 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 596 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,40 | 596 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 23 | 188 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,00 | 188 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 1 015 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,00 | 1 015 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 425 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,00 | 425 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 920 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,00 | 920 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 1 010 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,00 | 1 010 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 27 | 914 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,00 | 914 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пос. Берёзовик, ул. Ястребова, д. 10 | 470 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,00 | 470 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пос. Красава, ул. Больничная, д. 4 | 186 685,00 | 186 685,00 |  |  | 186 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пос. Красава, ул. Больничная, д. 5 | 310 649,00 | 310 649,00 |  | 310 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 4 | 186 685,00 | 186 685,00 |  |  | 186 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 186 685,00 | 186 685,00 |  |  | 186 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 408 895,00 | 408 895,00 |  | 408 895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 408 895,00 | 408 895,00 |  | 408 895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8 | 310 649,00 | 310 649,00 |  | 310 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 19 222 935,00 | 4 278 624,00 | 0,00 | 3 718 569,00 | 560 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983,90 | 8 554 994,00 | 958,26 | 564 043,00 | 6 223,00 | 5 825 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

____________