#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2012 г.	01-1924/1-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2012 году» утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 04 мая 2012 года № 01-972-а

21, 0400 ОБ

В соответствии  со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании соглашения от 04 мая 2011 года  № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района,  администрация Тихвинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную адресную программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2012 году» изложить в новой редакции (приложение).

2. Определить руководителем муниципальной адресной программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2012 году» А.Л. Тихановича – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной адресной программы,  производить за счет средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения на соответствующий финансовый год и средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от #G004 мая 2012 года  № 01-972-а «#G0Об утверждении муниципальной адресной программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2012 году».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения  А.М. Тимкова.

Глава администрации							      К.Б.Полнов

Л.В. Богдашова

74842

Согласовано:

| И.о.зам. главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения |  | А.Л. Тиханович |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета ЖКХ |  | А.Л. Тиханович |
| Председатель комитета финансов |  | С.А. Суворова |
| Зав. юридическим отделом |  | В.В.Максимов |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А. Федоров |
| Зав. общим отделом |  | И.Г. Савранская |

Рассылка:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Зам. главы администрации | 1 |
| Комитет ЖКХ | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Юридический отдел | 1 |
| ООО «Аква-Ресурс» | 1 |
| ОАО «Жилье» | 1 |
| ООО «КомплексСтройТехМонтаж» | 1 |
| ООО «УЖКХ» | 1 |
| ООО «ТихвинТЭК» | 1 |
| Итого: | 11 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 августа 2012 г.  №01-1924/1-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2012 ГОДУ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ

«УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2012 ГОДУ»

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2012 году» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ (с изменениями) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений |
| Период реализации Программы | 2012 год |
| Цель Программы | Переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов |
| Задачи Программы | Упорядочение расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления; энергосбережение; создание условий для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций; создание действенного механизма стимулирования оплаты за потребленные коммунальные ресурсы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 26390 тыс. руб., из них: - областного бюджета – 13195 тыс.руб., - собственников помещений – 13195 тыс. руб., в том числе - 800,0 тыс. рублей за счет бюджета Тихвинского городского поселения (доля муниципального собственника) |
| Планируемые показатели выполнения Программы | В результате выполнения Программы будет установлено в 139 многоквартирных домах 217 коллективных (общедомовых) приборов учета. Реализация Программы позволит: упорядочить расчеты за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления; повысить энергосбережение; создать условия для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций; создать действенный механизм стимулирования оплаты за потребленные коммунальные ресурсы сократить расходы собственников помещений в многоквартирных домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений на 20 процентов; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения |
| Заказчик Программы | От имени администрации Тихвинского городского поселения, администрация Тихвинского района, в соответствии с соглашением от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, далее Администрация |
| Исполнители Программы | Товарищества собственников жилья; Управляющие организации |
| Участники Программы | Правительство Ленинградской области; Администрация, собственники помещений многоквартирного дома |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Тиханович Александр Леонидович – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области, тел. 8(81367) 72-161 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района, заместителем главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М. Тимковым. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: а) комитетом жилищно-коммунального хозяйства, в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области - по итогам года; б) товарищества собственников жилья и управляющие организации представляют информацию об установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в администрацию Тихвинского района по окончании выполненных работ. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

В последние годы жители Тихвинского городского поселения в массовом порядке устанавливают внутриквартирные приборы учета - водомеры горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. В то же время в многоквартирных домах, находящихся в ведении управляющих организаций и товариществ собственников жилья, на сегодняшний день количество установленных общедомовых приборов учета составляет 80 % от общего количества  общедомовых приборов учета необходимых для установки. В Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, порядок расчета размера платы за коммунальные услуги при полном или частичном наличии индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомовых приборов учета энергоресурсов не указан. Поэтому платежи населению за потребленные услуги управляющей организацией и ТСЖ  в настоящее время начисляются по показаниям индивидуальных приборов учета, а ресурсоснабжающие организации предъявляют им счета, на оплату исходя из норматива потребления и количества проживающих в многоквартирных домах жителей. Таким образом, у управляющей организации и ТСЖ  возникают выпадающие доходы. С другой стороны проблемы недоучета потребляемых ресурсов возникают по причине того, что расчет нормативов потребления, при отсутствии приборного учета, производится на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. В то же время, практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих потребителей коммунальных услуг превышает официально зарегистрированных жителей. Выборочные проверки свидетельствуют, что в каждом многоквартирном доме на правах квартирантов или родственников, не зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания, фактически проживают по 2-4 человека работоспособного населения и учащейся молодежи.

При централизованном теплоснабжении в настоящее время в качестве основного метода используется система регулирования тепловой нагрузки, присоединяемой к тепловой сети по зависимой схеме через водоструйные элеваторы. Централизованное регулирование  заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика нагрева теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, обеспечивающего в течение отопительного сезона заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Температурная инерционность существующего метода регулирования, связанная со значительными циркуляционными объемами теплоносителя, протяженностью теплотрасс и потерями, приводит к тому, что теплоснабжающая организация в осенне-весенний периоды, при достаточно высоких температурах и существенных колебаниях наружного воздуха, отпускает тепловой энергии больше нормированной; а в диапазоне низких зимних температур подает теплоноситель с температурой ниже графика и потребитель вынужден оплачивать некачественное тепло, испытывая при этом неудобства.

Терморегуляторы, установка которых в соответствии с правилами эксплуатации тепловых энергоустановок у потребителей ГВС обязательна, поддерживают и регулируют температуру теплоносителя на отопление и ГВС в тепловых узлах, то есть на границах раздела балансовой принадлежности. Между тем в многоквартирных домах, находящихся в ведении управляющей организации и ТСЖ, терморегуляторы отсутствуют. Выход из подобного положения возможен только за счет установки в домах общедомовых узлов учета и терморегуляторов.

Учитывая значительные финансовые затраты на установку приборов учета, было принято решение осуществлять такие работы поэтапно, в течение 2009-2012 годов. На первом этапе -  в 2009 году выбрано 57 многоквартирных  домов, в 2010 году 63 многоквартирных дома, в 2011 году 123 многоквартирных дома, в 2012 году 139 многоквартирных домов. Выбор обусловлен тем, что в этих домах проведен или  планируется проведение капитального ремонта инженерных систем. Перечень домов, включенных в Программу, указан в приложении к программе.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета (далее – приборы учета) потребления таких ресурсов.

Основные задачи Программы:

- упорядочение расчетов за    коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;

- энергосбережение;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций;

- создание действенного механизма стимулирования оплаты за  потребленные коммунальные ресурсы.

1.3. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки товариществам собственников жилья и управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по установке приборов учета в  многоквартирных  домах.

Объем финансирования Программы по источникам и годам финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе средства |  |
|  |  | областного бюджета | ТСЖ, собственников помещений в многоквартирных домах |
| 2012 | 26390 | 13195 | 13195 |
| Итого | 26390 | 13195 | 13195 |

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений, товарищества собственников жилья и управляющих организаций.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1.  Разработка постановления администрации Тихвинского района  об утверждении порядка выплаты товариществам собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование установки приборов учета в многоквартирном  доме.

2. Заключение между комитетом по  жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и администрацией Тихвинского района  соглашений о совместных действиях по реализации мероприятий Программы.

4. Долевое участие в финансировании работ по установке приборов учета в многоквартирных домах за счет средств  областного бюджета и средств собственников помещений.

5. Организация работ по установке приборов учета в многоквартирных  домах, которая предусматривает следующие этапы:

утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на установку приборов учета в своем многоквартирном доме;

отбор подрядных организаций;

заключение договоров на установку приборов учета;

выполнение работ по установке приборов учета;

осуществление контроля за ходом работ и приемка в эксплуатацию приборов учета после их установки;

представление отчетности о выполнении работ по установке приборов учета;

ежегодная корректировка долгосрочной муниципальной целевой программы по установке  приборов учета в многоквартирных  домах.

К видам работ по установке приборов учета в многоквартирных  домах в рамках Программы относятся:

- устройство затворов, фильтров, счетчика, считывающей автоматики на прямой и обратной  трубах системы отопления на вводе в многоквартирный дом;

- устройство затворов, фильтров, счетчика, считывающей автоматики на прямой и обратной  трубах системы горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом;

- устройство затворов, фильтров, счетчика, считывающей автоматики на трубе холодного водоснабжения на вводе в многоквартирный дом;

- устройство затворов, фильтров, счетчика, считывающей автоматики на трубе газоснабжения на вводе в многоквартирный дом;

- устройство щитка, рубильника, автоматов, электрического счетчика на силовом кабеле на вводе в многоквартирный дом.

Предложения по установке приборов учета в многоквартирных  домах представляются:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

членам товарищества собственников жилья - организацией, обслуживающей дом.

Решения об установке приборов учета, долевом участии  и утверждении сметы расходов принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений.

Привлечение товариществами собственников жилья, управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по установке приборов учета осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Выплата товариществом собственников жилья либо управляющей организацией средств на долевое финансирование установки приборов учета в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией Тихвинского городского поселения ( постановление администрации Тихвинского городского поселения от 15 сентября 2009 года № 02-778/1-а).

Направляемые на проведение работ по установке приборов учета в многоквартирных  домах  средства долевого финансирования из областного бюджета  и средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации  и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после их установки производится комиссией в составе представителей администрации Тихвинского района, подрядчика, товарищества собственников жилья, собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд.

Акт приемки работ по установке приборов учета в многоквартирном доме согласовывается с администрацией Тихвинского района и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени товарищества собственников жилья либо управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте многоквартирного дома.

1.4. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых началась в 2009 году. Основные мероприятия Программы должны быть реализованы в течение 2009-2012 годов.

Предусматривается выполнение программных мероприятий по годам для последовательного финансирования и выполнения программных мероприятий в Тихвинском городском поселении.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы установки коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в   многоквартирных домах формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Реализация Программы по объектам, финансирование  которых осуществляется за счет  средств областного бюджета Ленинградской области, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субвенций.

Бюджетными ресурсами являются средства   областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета поселения (доля муниципального собственника), направленные на финансирование мероприятий по установке приборов учета.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы

В 139 многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, общей площадью  416,962  тыс. кв.м., будет  установлено 217 коллективных (общедомовых) приборов учета.

Реализация Программы позволит:

- упорядочить расчеты за    коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления;

- повысить энергосбережение;

- создать условия для экономии эксплуатационных расходов жилищно-коммунальных организаций;

- создать действенный механизм стимулирования оплаты за  потребленные коммунальные ресурсы;

- сократить расходы собственников помещений в  многоквартирных  домах (далее  -  собственники  помещений)  на  содержание жилых помещений на 20 процентов;

- повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации

Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация.

Представитель заказчика Программы – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

Исполнители Программы - товарищества собственников жилья, управляющие организации.

В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений.

3.2. Распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

участие в софинансировании работ по установке приборов учета в многоквартирных домах;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и средств собственников помещений многоквартирных домов  на софинансирование работ по установке приборов учета в многоквартирных домах, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств  областного бюджета и средств собственников  на долевое финансирование проведения работ по установке приборов учета в многоквартирных домах, включенных в Программу;

определение порядка выплаты товариществам собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование работ по установке приборов учета в многоквартирных домах;

принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете поселения средств на долевое финансирование проведения работ по установке приборов учета в  многоквартирных  домах, включенных в Программу;

уведомление товариществ собственников жилья,  управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение работ по установке приборов учета в конкретном многоквартирном доме;

перечисление на отдельные банковские счета товариществ собственников жилья, управляющей организации средств на проведение работ по установке приборов учета в  многоквартирных домах, которые включены в Программу;

осуществление контроля за проведением работ по установке приборов учета в многоквартирных  домах и целевым использованием выделенных средств;

участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания монтажных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

получение от товариществ собственников жилья и управляющей организации информации об установке приборов учета в многоквартирных домах;

представление отчета в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

Полномочия и функции товариществ собственников жилья и управляющей организации:

представление общему собранию собственников помещений предложений по установке приборов учета в многоквартирном  доме;

составление сметы расходов на установку приборов учета;

представление администрации Тихвинского района:

- уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

- решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании установки приборов учета в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений,

- утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на установку приборов учета,

- информации о проведении работ по установке приборов учета.

Участие в приемке выполненных  монтажных  работ;

Оплата проведенных работ подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района, заместителем главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М. Тимковым.

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются комитетом жилищно-коммунального хозяйства и комитетом финансов:

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Правительство Ленинградской области - по итогам года;

в комитет  по  энергетическому  комплексу  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Ленинградской   области - в  сроки,  установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация об установке приборов учета в многоквартирных домах представляется товариществом собственников жилья и управляющей организацией Администрации по окончании работ.

Приложения к Программе:

1. Перечень многоквартирных домов Тихвинского городского поселения, в которых планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), в 2012 году.

2.  Планируемые показатели выполнения   муниципальной адресной   программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в   многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, в 2012 году».

Приложение  №1 к Программе

Перечень

многоквартирных домов Тихвинского городского поселения, в которых планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии)
 в 2012 году

| № п/п | Адрес местонахождения дома | Вид и количество приборов учета |  |  |  | Средства на установку приборов учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодной воды | горячей воды | тепловой энергии | электрической энергии | Всего | Областной бюджет | Средства муниципальных образований и собственников жилья |
|  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 10 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 3 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 19 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 4 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 34/2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 5 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 6 | г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 38 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 7 | г. Тихвин, ул.1а микрорайон, д.44 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 8 | г. Тихвин, ул.1а микрорайон, д.48/1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 9 | г. Тихвин, ул.1а микрорайон, д.48/2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 10 | г. Тихвин, ул.1а микрорайон, д.50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 11 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 12 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 13 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 14 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 15 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 16 | г, Тихвин, 1 микрорайон, дом 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 17 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 21 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 18 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 24 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 19 | г. Тихвин,1микрорайон, дом 41 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 20 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 42 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 21 | г. Тихвин, 1микрорайон, дом 43 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 22 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 44 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 23 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 50 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 24 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 420,000 | 210,000 | 210,000 |
| 25 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 26 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 27 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 19 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 28 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 20 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 29 | г, Тихвин, 2 микрорайон, дом 41 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 30 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 2/3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 31 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 32 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 12А | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 33 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 30 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 34 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 32 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 35 | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 34 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 36 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 37 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 38 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 39 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 40 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 41 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 42 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 43 | г. Тихвин,4микрорайон дом 11 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 44 | г. Тихвин,4микрорайон дом 13 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 45 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 46 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 47 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 18 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 48 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 19 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 49 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 25 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 50 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 26 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 51 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 27 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 52 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 31 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 53 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 33 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 54 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 34 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 55 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 35 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 56 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 37 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 57 | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 58 | г, Тихвин, 4 микрорайон, дом 43 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 59 | г, Тихвин, 5 микрорайон, дом 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 60 | г, Тихвин, 5 микрорайон, дом 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 61 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 62 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 63 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 64 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 65 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 66 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 67 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 68 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 69 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 14 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 70 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 14а | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 71 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 15 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 72 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 16 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 73 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 17 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 74 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 18 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 75 | г. Тихвин,5 микрорайон, дом 21 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 76 | г. Тихвин,5 микрорайон, дом 22 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 77 | г. Тихвин,5 микрорайон, дом 23 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 78 | г. Тихвин,5 микрорайон, дом 23А | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 79 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 24 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 80 | г, Тихвин, 5 микрорайон, дом 25 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 81 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 26 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 82 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 27 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 83 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 30 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 84 | г, Тихвин, 5 микрорайон, дом 31 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 85 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 32 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 86 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 41/1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 87 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 41/2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 88 | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 47 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 89 | г, Тихвин, 5 микрорайон, дом 49 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 90 | г, Тихвин, 6 микрорайон, дом 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 91 | г, Тихвин, 6 микрорайон, дом 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 92 | г, Тихвин, 6 микрорайон, дом 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 93 | г, Тихвин, 6 микрорайон, дом 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 94 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 95 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 15 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 96 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 17 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 97 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 17А | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 98 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 19 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 99 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 20 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 100 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 21 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 101 | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 22 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 102 | г. Тихвин,6микрорайон, дом 23 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 103 | г. Тихвин,6 микрорайон, дом 26 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 104 | г. Тихвин,6 микрорайон, дом 27 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 105 | г. Тихвин,6 микрорайон, дом 29 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 106 | г. Тихвин,6микрорайон, дом 29Б | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 107 | г. Тихвин,6микрорайон, дом 31 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 108 | г. Тихвин, ул. Борисова, дом 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 109 | г. Тихвин, ул. Коммунаров, дом 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 110 | г. Тихвин, ул. Коммунаров, дом 18А | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 111 | г. Тихвин, ул. Коммунаров, дом 20 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 112 | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, дом 38 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 113 | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, дом 40 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 630,000 | 315,000 | 315,000 |
| 114 | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, дом 40Б | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 420,000 | 210,000 | 210,000 |
| 115 | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, дом 42 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 840,000 | 420,000 | 420,000 |
| 116 | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, дом 48 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 420,000 | 210,000 | 210,000 |
| 117 | г. Тихвин, Учебный городок, дом 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 118 | г. Тихвин, Учебный городок, дом 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 119 | г. Тихвин, Учебный городок, дом 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 120 | г, Тихвин, ул, Знаменская, дом 47 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 121 | г, Тихвин, ул, Московская , дом 6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 122 | г, Тихвин, ул, Связи , дом 8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 123 | г, Тихвин, ул, Связи , дом 19Б | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 124 | г. Тихвин, ул. Советская, дом 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 420,000 | 210,000 | 210,000 |
| 125 | г. Тихвин, ул. Советская, дом 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 126 | г. Тихвин, ул. Советская, дом 3А | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 127 | г. Тихвин, ул. Советская, дом 48А | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 128 | г. Тихвин, ул. Ново-Вязитская, дом 1 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 470,000 | 235,000 | 235,000 |
| 129 | г. Тихвин, ул. Ново-Советская, дом 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 130 | г. Тихвин, ул. Шведский пр., дом 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 131 | г, Тихвин ул, Чернышевская, дом 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 132 | пос. Царицыно озеро, дом 3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 133 | пос.Красава, ул.Больничная, дом 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 134 | пос.Красава, ул.Больничная, дом 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 135 | пос.Красава, ул.Вокзальная, дом 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 136 | пос.Красава, ул.Комсомольская, дом 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 137 | пос.Красава, ул.Комсомольская, дом 6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 138 | пос.Красава, ул.Комсомольская, дом 10А | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 139 | пос.Красава, ул.Комсомольская, дом 7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | ИТОГО: | 119,000 | 0,000 | 98,000 | 0,000 | 26390,000 | 13195,000 | 13195,000 |

Приложение 2 к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

муниципальной адресной  программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в   многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области,

в 2012 году»

| Показатели выполнения программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | в целом по муниципальному образованию |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором установлены приборы учета: 1.1. количество многоквартирных домов |  | 139 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, | тыс. кв. м | 416,962 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс. кв. м | 333,333 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу | проценты | 100 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, в которых необходимо установить приборы учета на дату принятия муниципальной программы | проценты | 100 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, в которых необходимо установить приборы учета, на дату принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) | проценты | 100 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены все приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | проценты | 80 |
| 4. Объем финансирования установки коллективных (общедомовых) приборов учета, 4.1. всего, | тыс. руб. | 26390,000 |
| 4.2. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование муниципальной программы | тыс. руб. | 13195,000 |
| 4.3. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах, | тыс. руб. | 13195,000 |
| - в том числе средства бюджета Тихвинского городского поселения | тыс. руб. | 800,000 |
| 5. Средняя стоимость установки приборов учета | тыс. руб./кв.м | 0,047 |
| 6. Изменение количества товариществ собственников жилья: 6.1. с даты принятия муниципальной программы | шт. | 28 |
| 6.2. с даты принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) | шт. | 25 |
| 7. Общее количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов за время реализации программы | шт. | 139 |

___________