#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2015 г.	01-2521-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»

21, 0400 ОБ НПА

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении, в соответствии со статьей 29, частью 4 статьи 51 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, частью 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», постановлением администрации Тихвинского района от 18 сентября 2015 года №01-2298-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3.   Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о. главы администрации                                                      И.В. Гребешкова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по строительству и ЖКХ                                          		И.В. Кольцов

Заместитель главы администрации –

председатель комитета финансов                           		С.А. Суворова

Председатель комитета

жилищно-коммунального хозяйства                          		О.В. Каливецкий

Председатель комитета

по экономике и инвестициям                                   		П.А. Федоров

И.о. заведующего юридическим отделом			Р.А. Голоскоков

Заведующий общим отделом                                         		Л.Е. Федорова

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 3 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| МП «Тепловые сети» | 1 |
| МП «Водоканал» | 1 |
| ВСЕГО: | 10 |

Л.В.Богдашова

56058

И.В.Медникова

79300

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 13 октября 2015 г. №01-2521-а

(приложение)

Муниципальная программа

Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству |
| Участники муниципальной программы | – МП «Тепловые сети» – МП «Водоканал» – Управляющие компании – Бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Энергетика Тихвинского городского поселения. 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. 3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | – обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; – совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – Объем потерь теплоэнергии при ее передаче – Объем потерь воды при ее передаче – Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов – Экономия ТЭ после установки АИТП - Установка АИТП в МКД |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет- 118343,3 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 3000,00 тыс. руб.; Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - 25328,30 тыс. руб. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - 20760,00 тыс. руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» составляет – 69255,00 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 118343,30 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения 118343,30 тыс. руб., в т.ч. по годам - 2016 год – 41843,30 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 41843,30 тыс. руб.; - 2017 год – 38750,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 38750,00 тыс. руб.; - 2018 год - 37750,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - - 37750,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – снизить объем потерь теплоэнергии при ее передаче до 54 300 Гкал – снизить объем потерь воды при ее передаче до 1 625 тыс. м куб. – Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов - 29,2 км – Установка АИТП в МКД - 67 АИТП – Экономия ТЭ после установки АИТП- 10% |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

1.1. Теплоснабжение

- 1.1.1. Основные характеристики системы теплоснабжения

Систему централизованного теплоснабжения города Тихвина, состоящую из котельной № 1, магистральных, внутриквартальных тепловых сетей, эксплуатирует МП «Тепловые сети» на праве хозяйственного ведения.

МП «Тепловые сети» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- производство тепловой энергии на правах хозяйственного ведения;

- передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей на правах хозяйственного ведения;

- реализацию тепловой энергии.

Источником централизованного теплоснабжения города является котельная №1, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители города Тихвина. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

Расчётный (проектный) температурный график работы тепловых сетей 150/70 ºС, фактический - 150/70 ºС со срезкой при температуре наружного воздуха минус 80С. Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – открытая с элеваторами у потребителей теплоты. Температура воды для нужд ГВС 60 ºС.

Трассировка тепловых сетей тупикового типа, присоединение абонентов по зависимой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МП «Тепловые сети», составляет 96,876 км. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 25 лет. Средний износ тепловых сетей составляет более 75 %. Тепловые сети города Тихвина и поселков Тихвинского городского поселения находятся в зоне действия источников тепловой энергии МП «Тепловые сети». Основные характеристики тепловых сетей в целом по МП «Тепловые сети»:

- общая длина – 167 138 п.м;

- средневзвешенный диаметр – 219 мм.

МП «Тепловые сети» обеспечивает работу 8 котельных: котельная №1 г.Тихвин; котельная п. Березовик - 1; котельная п. Березовик - 2; котельная п. Царицыно Озеро; котельная №1 п. Сарка; котельная №2 п. Сарка; котельная п. Красава; котельная ВОС.

1.1.2.  Основные проблемы теплоснабжения

В результате проведенного анализа работы источников тепловой энергии были выявлены следующие проблемы:

1. Высокая степень износа котлоагрегатов в целом по всем котельным МП «Тепловые сети». Средневзвешенное значение срока службы котлоагрегатов составляет 25 лет. Отметим, что наибольшее значение средневзвешенного значения срока службы зафиксировано на котельной п. Красава (49 лет) и котельной №1 г. Тихвин (43 года).

2. Высокие расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных п. Красава – 9,0 %.

3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной №1 г. Тихвин и котельной п. Царицыно Озеро.

4. Высокие удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной № 1 г. Тихвин.

1.1.3. Приоритетные направления развития системы теплоснабжения и основные мероприятия

На основе анализа условий эксплуатации системы, структуры действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и прогнозных данных по перспективному росту нагрузок принята оптимальная стратегия развития: Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от одного крупного источника - новой отопительной котельной. Ввод в эксплуатацию источника планируется осуществить к началу отопительного сезона 2017 года.

Котельная предназначена для использования в качестве основного источника теплоснабжения социальной сферы и жилого фонда г. Тихвина мощностью 180,22 Гкал/час (209,6 МВт), с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселения, г.Тихвин, ул. Учебный городок, 9. Помимо котельной,  планируется  устройство ЦТП для потребителей старого города и устройство ЦТП для потребителей Больничного городка.

Схема подключения нагрузок на момент планируемого ввода котельной в эксплуатацию – закрытая по ГВС, зависимая с насосным смешением по отоплению.

Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 130/70° C с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в летний период 70/55°С с обеспечением циркуляции в тепловых сетях до потребителя.

Для реализации концепции теплоснабжения Тихвинского городского поселения   23 октября 2015 года заключено концессионное соглашение с Газпротеплоэнерго, концендентом по которому выступает муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро).

1.2. Водоснабжение и водоотведение

1.2.1. Основные характеристики системы водоснабжение и водоотведения Тихвинского городского поселения

Систему централизованного водоснабжения и водоотведения города Тихвина    эксплуатирует МП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.

По состоянию на 01.01.2013 года МП «Водоканал» заключено 733 договора с потребителями разных категорий: население, бюджетные организации, прочие организации, в том числе:

Население   - 318 договоров, из них

частный сектор        - 227 договоров,

управляющие компании        -   8    договоров,

пользователи водой из водоразборных колонок - 73 договора

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды составляет 92%.

Бюджетные организации - 96 договоров, в том числе

федеральный бюджет - 29 договоров,

областной бюджет     -   14 дог.,

местный бюджет -         53 дог.,

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды составляет 98%.

Прочие потребители - 319 договоров, в том числе промышленные предприятия, все оборудованы приборами учета.

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды прочих потребителей - 95%.

Производительность водозаборных и водоочистных сооружений города Тихвина, после реконструкции 2012 года, составляет 63,0 тыс. м3/ сут.

Водозаборные и водоочистные сооружения были построены по проекту ЛО «Союзводоканалпроект» в начале 60-х годов Водозабор расположен на реке выше города.

Подготовка питьевой воды на ВОС г. Тихвина осуществляется на трех блоках, работающих по различным технологическим схемам.

На площадке ВОС в составе блока водоочистных сооружений эксплуатируются четыре резервуара чистой воды - два резервуара емкостью по 2000 м3 каждый, один резервуар общей емкостью 1760м3 и резервуар чистой воды емкостью 3000 м3 (2012 года ввода в эксплуатацию). На сегодняшний день общий объем резервуаров составляет 8760 м3.

Сети водоснабжения.

Водопроводная сеть г. Тихвина представляет собой тупиковую систему из магистральных, уличных и внутриквартальных трубопроводов.

Общая протяженность сетей по состоянию на 1.01.2014 -  92,5 км

Сети водопровода проложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, диаметры от 50 мм до 600 мм.

На сетях водопровода установлен 231 пожарный гидрант и 48 водоразборных колонок (в старой части города).

1.2.2.  Проблемы и основные мероприятия системы водоснабжения

Большая часть водопроводных сетей построена в 60-70-х годах прошлого века, т.е. срок службы сетей превышает срок амортизации сетей, чем и объясняется высокий уровень утечек.

МП «Водоканал» ведет планомерную реконструкцию сетей и замену стальных вводов на полиэтиленовые, однако этого недостаточно. Необходима реконструкция магистральных сетей. Состояние водопроводных сетей представлено ниже в таблице.

Сети водопровода, нуждающиеся в замене:

Одиночные водоводы                                                       - 15,8 км

Уличные сети                                                                    - 10,0 км

Внутриквартальные и внутридворовые сети                 -  8,0 км

В период с 2013 -2015 годов выполнен ремонт сетей водоснабжения 4,2 км.

Централизованная система бытовой канализации имеется в левобережной части города, где размещена многоэтажная жилая застройка, услугами которой пользуются 82% населения. Отдельные здания в исторической части города, в основном общественные, также подключены к канализационной сети. В правобережной части города, застроенной малоэтажными, в большей степени индивидуальными домами, система централизованной канализации отсутствует - жители используют выгребные ямы.

Сети проложены, в основном в 1965-1980 гг.; износ составляет более 75%; общая протяженность на 01.01.15 г.- 87,5 км.

1.2.3. Основные проблемы и мероприятия системы водоотведения

Высокий износ существующих канализационных сетей (коллекторов, уличных, и внутриквартальных):

Требуется перекладка участка Южного коллектора диаметром 600-700 мм L=700 м и участка коллектора по ул. Делегатской диаметром 300 мм L= 500 мм.

Центральная часть города (старый город) не охвачена системой централизованного водоотведения.

Промышленные стоки отводятся в сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее по напорным коллекторам поступают на КОС.

Часть стоков из неканализованной части старого города ассенизационными машинами сбрасывается в сливной колодец перед РНС №1 (Районная насосная станция, ул. Труда, район новой котельной).

Схема канализации

В канализационную систему города входят: очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, самотечные и напорные коллекторы, канализационные сети.

Существующая схема канализации направляет городские стоки по самотечно-напорным коллекторам на КОС, стоки от южного промышленного узла также поступают на КОС по отдельной самотечно-напорной системе.

Количество канализационных насосных станций - 6 ед.:

Районная канализационная насосная станция, КНС 1а микрорайона, КНС «ПМК-20», КНС «ГПТУ», КНС на ул. МОПРа, КНС пос. Березовик.

Канализационные очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения принимают стоки от населения, промышленных предприятий, предприятий пищевой промышленности, бюджетных организаций. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тихвинка.

Канализационные очистные сооружения - это комплекс сооружений, включающий в себя механическую очистку, биологическую очистку и сооружения по обработке осадка.

Канализационные очистные сооружения г. Тихвина построены в три очереди,

Строительство осуществлялось по проекту №4005/1 института                                   «Гипрокоммунводоканал» с 1967  по 1986 год.

С вводом первой и второй очередей расширения, базовые сооружения производительностью 12,0 тыс. м3 в сутки были остановлены и, в течение последних лет использовались для проведения опытно- промышленных исследований. Таким образом, производительность КОС составляет   52,0 тыс. м3/ сут.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Тихвинка.

К проблемам существующих канализационных сооружений относятся проблемы экологического характера, а именно в составе сточных вод от КОС наблюдается повышенное содержание азота и фосфора, превышающее требования нормативов рыбохозяйственного значения, что влечет за собой значительные платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Особую тревогу вызывают канализационные системы поселков Сарка, Красава.

1.3. Газоснабжение

Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 2007 году проектно-конструкторским центром ОАО «Леноблгаз».

Источником газоснабжения г.Тихвина является действующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, за шоссе Тихвин-Бокситогорск.

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одорирования его и осушки.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно -  домов/ жителей

1.4. Уличное освещение

Объекты уличного освещения города Тихвина, поселков Сарка, Березовик 1,2, Царицыно Озеро и деревень Заболотье, Стретилово, Фишева Гора включают: светильники наружного освещения в количестве 2666 штук, в т.ч. с использованием ламп ДРЛ - 250 и ДНАТ – 504, с использованием светодиодов – 2638 шт. Количество несовмещенных опор - 1802 шт., совмещенных со светильниками - 1260 шт. Линии электропередач с 47 трансформаторных подстанций - 108,35 км.

Управление уличным освещением выполнено дистанционно с применением АСУНО.

Наиболее перспективные направления: замена неизолированного провода на изолированные, замена морально-устаревших опор.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в коммунальной сфере. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы.

Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинском городском поселении на 2016-2018 годы.

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвинского городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.  Задачи:

– обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

– совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

– Объем потерь теплоэнергии при ее передаче

– Объем потерь воды при ее передаче. Данные для расчета берутся из статистических отчетов 22-ЖКХ, 1-ТЭР и ф.6 приложения 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года №20 «Об утверждении правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов российской федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов

- Экономия ТЭ после установки АИТП

-  Установки АИТП в МКД

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2016-2018 годы (этапы программой не предусмотрены)

Реализация Муниципальной программы позволит:

– повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

– сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

– привлечь инвестиции в коммунальное хозяйство за счет комплексного решения задач;

– построить новый энергоэффективный источник теплоснабжения взамен выработавшей свой ресурс котельной №1 г. Тихвин;

– построить новые магистральные тепловые сети от вновь проектируемых источников теплоснабжения и заменить старые сети;

– закончить проведение реконструкции ИТП и перевести систему теплоснабжения на закрытую схему ГВС.

3. Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городком поселении.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Муниципальной программы и решение программных задач:

1.  «Энергетика Тихвинского городского поселения»

2. «Газификация Тихвинского городского поселения»

3. «Водоснабжение и водопотребление Тихвинского городского поселения»

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения».

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

Подпрограммы сформированы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08 апреля 2013 года №95 и государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ленинградской области до 2020 года».

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий   необходимо принятие Порядка использования субсидий

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет- 118343,3 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» - 3000,00 тыс. руб.;

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» -25328,30 тыс. руб.

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» -  20760,00 тыс.  руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   Тихвинского городского поселения» составляет – 69255,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: 118343,30 тыс. руб.

Бюджет Тихвинского городского поселения 118343,30 тыс. руб., в т.ч. по годам

-     2016 год – 41843,30 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -   41843,30 тыс. руб.;

-     2017 год – 38750,00 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -  38750,00 тыс. руб.;

-     2018 год -  37750,00 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения -  -  37750,00 тыс. руб.;

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» изложен в приложении № 2 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2016 год» изложен в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать следующие риски:

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Ленинградской области и Тихвинского района. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Как правило, включение мероприятий за счет областных средств происходит в течение текущего года и при формировании программы информация отсутствует.

Социальные риски. По мероприятия в жилищной сфере необходимы решения общих собраний собственников, которые не всегда можно получить.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации муниципальной программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются ежеквартальные отчеты.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится комитетом ЖКХ администрации Тихвинского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

– степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к муниципальной программе;

– степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

9. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»

9.1. Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения»

9.1.1. Паспорт

| Полное наименование | Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | МП «Тепловые сети» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий |
| Задачи подпрограммы | – обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| Целевые индикаторы и показатели | – Объем потерь теплоэнергии при ее передаче |
| Этапы и сроки реализации к 2018 г. | 2016-2018 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет- 3000,0 тыс. руб., в том числе - 2016 год – 1000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения –1000,0 тыс. руб.; - 2017 год – 1000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения -1000,0 тыс. руб. - 2018 год – 1000,0тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – Объем потерь теплоэнергии при ее передаче к 2018 году -54 300 Гкал |

9.1.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы

Сфера реализации - Теплоснабжение Тихвинского городского поселения. Источником централизованного теплоснабжения города является котельная №1, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители города Тихвина. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения - открытая с элеваторами у потребителей теплоты.

МП «Тепловые сети» обеспечивает работу 8 котельных:

котельная №1 г. Тихвин; котельная п. Березовик - 1; котельная п. Березовик - 2; котельная п. Царицыно Озеро; котельная №1 п. Сарка; котельная №2 п. Сарка; котельная п. Красава; котельная ВОС.

В перспективе теплоснабжение потребителей будет осуществляться от одного крупного источника - новой отопительной котельной. Ввод в эксплуатацию источника планируется осуществить к началу отопительного сезона 2016-2017 гг. на площадке в районе «Учебного городка».

9.1.3. Цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом   повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

В результате замены тепловых сетей ожидается, что объем потерь теплоэнергии при ее передаче будет стремиться к нормативному. Для расчета планируется использовать данные отчета о структуре производства и потребления энергоресурсов. Ожидаемые результаты к 2018 году - 54 300 Гкал.

9.1.4. Характеристика основных мероприятий программы

В соответствии с заключенным концессионным соглашением, концендентом по которому выступает муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро). Поэтому мероприятия по ним не предусмотрены.

В связи с применением электроэнергии для целей отопления многоквартирных домов и для снятия социальной напряженности установлена доля оплаты граждан, проживающих в усадьбе РТС в размере 50%. С 2015 года в 6 из 9 домов Усадьбы РТС будут установлены индивидуальные поквартирные отопительные газовые котлы с внутренними системами теплоснабжения и ГВС, что позволит уменьшить размер компенсации из местного бюджета.

9.1.5.  Методика оценки эффективности подпрограммы заключается в   достижение целевых показателей

Эффективность реализации подпрограммы по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года  №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем - комитетом по ЖКХ.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа:

– степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к муниципальной программе;

– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения;

9.2. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного

на территории Тихвинского городского поселения»

9.2.1. Паспорт

| Полное наименование подпрограммы | «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» (далее-подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по строительству |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации, проектно-изыскательские организации, подрядные организации, юридические и физические лица |
| Цель подпрограммы | Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной муниципальной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы - 20760,0 тысяч рублей, в том числе - 2016 г. - 8860,0 тысяч рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 8860,0 тыс. рублей; - 2017 г. - 5950,0 тыс. рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 5950,0 тыс. рублей; - 2018 г.- 5950,0 тыс. рублей Бюджет Тихвинского городского поселения - 5950,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы к концу 2016 г. | Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов - 29,2 км |

9.2.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Подпрограмма предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно -  домов/ жителей.

9.2.3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Основные задачи: Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области (30 многоквартирных домов и 670 частных)

Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной многоквартирной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области.

Основные показатели:

– Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов

Срок реализации подпрограммы   2016- 2018 годы, ожидаемые результаты:

протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов   -29,2 км.

9.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом

Целью реализации основного мероприятия является: Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной многоквартирной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области.

Основная задача: обеспечить жилой фонд природным газом.

Задачами основного мероприятия являются: Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом

Решение указанных задач предполагает: обеспечить жилой фонд природным газом:

– многоквартирных     -  30 домов

– частный                     - 670 домов.

Основная задача: обеспечить жилой фонд природным газом:

– многоквартирных     -  30 домов

– частный                     - 670 домов.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

– Проектирование распределительных газовых сетей к жилым домам по улицам города Тихвина

– Строительство распределительных газовых сетей к жилым домам по улицам города Тихвина -  29.2 км

9.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно -  домов/ жителей. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет - 65,26 км.

9.2.6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем - отдел по строительству по соответствующей подпрограмме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа:

– степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к муниципальной программе;

– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения.

9.3. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения»

9.3.1. Паспорт

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведения Тихвинского городского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Участники подпрограммы | МП «Водоканал» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий |
| Задачи подпрограммы | – обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; – совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – Объем потерь воды при ее передаче |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 25328,30 тыс. руб., в том числе - 2016 год – 10328,30 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 10328,30 тыс. руб.; - 2017 год – 8000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения - 8000,0 тыс. руб. - 2018 год – 7000,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 7000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – Объем потерь воды при ее передаче - к 2018 году 1625 тыс. м куб. |

9.3.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы

Сфера реализации - Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения. Большая часть водопроводных сетей построена в 60-70-х годах прошлого века, т.е. срок службы сетей превышает срок амортизации сетей, чем и объясняется высокий уровень утечек.

В связи с высокой степенью износа канализационных сетей (коллекторов, уличных, и внутриквартальных) требуется перекладка участков, в т.ч. Южного коллектора диаметром 600-700 мм L=700 м и участка коллектора по ул. Делегатской диаметром 300 мм L= 500 мм

В перспективе необходимо решать по Центральная часть города, т.к. старый город не охвачена системой централизованного водоотведения. Необходима реконструкция систем канализации в поселках Сарка и Красава.

По состоянию на 01.01.2015 года МП «Водоканал» заключено 733 договора с потребителями разных категорий: население, бюджетные организации, прочие организации, в том числе:

Население   - 318 договоров, из них

частный сектор        - 227 договоров,

управляющие компании               -   8    договоров,

пользователи водой из водоразборных колонок - 73 договора

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды составляет 92%.

Бюджетные организации - 96 договоров, в том числе

федеральный бюджет - 29 договоров,

областной бюджет     -   14 дог.

местный бюджет -         53 дог.

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды составляет 98%.

Прочие потребители - 319 договоров, в том числе промышленные предприятия, все оборудованы приборами учета.

Обеспеченность приборами учета хоз.- питьевой воды прочих потребителей - 95%

9.3.3. Цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом   повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической и экологической эффективности проводимых мероприятий.

В результате замены сетей ожидается, что объем потерь воды при ее передаче будет стремиться к нормативному и составит к 2018 году 1625 тыс. м куб.

9.3.4. Характеристика основных мероприятий программы

В перспективе необходимо решать вопрос по Центральной части города, т.к. старый город не охвачен системой централизованного водоотведения. Необходима реконструкция систем канализации в поселках Сарка и Красава.

Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений. п.Сарка. МО Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района - Канализационные сети самотечные, протяжённость составляет 1640 м. Год прокладки 1984-1992. Отсутствует система очистки канализационных стоков. Канализационные стоки сбрасываются на местный рельеф. Имеются предписания.

Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений. п.Красава. МО Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района - Канализационные сети самотечные, протяжённость составляет 3900 м. Год прокладки: 1958-1991. Отсутствует система очистки канализационных стоков. Стоки сбрасываются в отводную канаву торфяных полей.

Запланированы ПИРы и ПСД по обеспечению населения услугами водоснабжения в связи с отсутствием лицензий по скважинам по ул. Ленинградской и Плаунской.

9.3.5. Методика оценки эффективности подпрограммы заключается в достижение целевых показателей

Эффективность реализации подпрограммы по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем - комитетом по ЖКХ по соответствующей подпрограмме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа:

– степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их прогнозных значений в соответствии с приложением 1 к Программе;

– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения.

9.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Тихвинского городского поселения»

9.4.1. Паспорт

| Полное наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по культуре и спорту |
| Участники подпрограммы | Бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения, МП «Тепловые сети», МП «Водоканал», управляющие компании, ТСЖ, ЖСК |
| Мероприятия подпрограммы | – реализация энергосберегающих мероприятий по итогам энергетических обследований в бюджетной сфере, – установка АИТП с часовым и погодным регулированием МКД, г. Тихвина – реализация энергосервисных контрактов на уличном освещении |
| Цели подпрограммы | Обеспечение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи подпрограммы | – снижение удельных объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности; – сокращение бюджетных расходов на оплату за потребленные энергоресурсы в бюджетной сфере; – оснащение зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий всех форм собственности приборами учета энергоресурсов; – достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Экономия ТЭ после установки АИТП |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 69255,00 руб., в том числе - 2016 год -41843,30 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 41843,30 тыс. руб., в т.ч.: - 2017 год – 38750,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения -38750,00 руб. - 2018 год – 37750,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения 37750,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Экономия ТЭ после установки АИТП- 10% - Установка АИТП -67 |

9.4.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы

В Тихвинском городском поселении, как и в целом по Ленинградской области имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2014-2016 годов рост регулируемых оптовых цен на газ    предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей.

Одновременно происходит увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом выросла к 2014 году в 3 раза.

В результате до 2016 года стоимость основных для ТГП топливно- энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы и ресурсоснабжающих предприятий на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

Как следует из отчетов об исполнении лимитов потребления тепловой энергии для организаций-получателей средств бюджета ТГП  несоблюдение  снижения потребления энергоресурсов на 3% объясняется изменением сопоставимых условий. Например, реконструкция уличного освещения, строительством хоккейных площадок, катков -  все это увеличило потребление 4 бюджетных учреждений Тихвинского городского поселения на 262,1 тыс. кВ час

Диаграмма 1. Структура затрат в бюджетном секторе

Тихвинского городского поселения на коммунальные ресурсы

Из диаграммы 1 видно, что основную долю затрат составляют расходы на тепловую энергию - 66% и электрическую энергию - 24%, расходы на водоснабжение и водоотведение составляют суммарно около 10%.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов   на территории муниципального образования, и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

В бюджетной сфере Тихвинского городского поселения 4 бюджетных учреждения в т.ч. муниципальное учреждение "Тихвинский молодежно-спортивный центр, муниципальное учреждение "Тихвинский Районный Дом Культуры" муниципальное учреждение "Тихвинская централизованная библиотечная система", муниципальное учреждение "Тихвинский городской футбольный клуб "Кировец".  Процент оснащенности приборами составляет 98%. Замена ламп накаливания на энергоэффективные осуществляется планомерно с 2010 года.

9.4.3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Обеспечение эффективного и рационального использования топливно- энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  Ожидаемые результаты:

-  достижение экономия ТЭ после установки АИТП после ввода в эксплуатацию новой котельной (2018 г.) - 10%.

- полное закрытие системы по ГВС посредством установки АИТП в МКД   - 67 шт.

9.4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Рекомендуемые к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

– повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

-  утепление зданий, замена оконных блоков

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений. Затраты на проведение мероприятий на 2013-2015 год составляют 7,5 миллионов рублей.

Жилищная сфера

Для реализации закрытой схемы горячего водоснабжения (для приготовления горячей воды непосредственно у потребителя) необходима установка АИТП с теплообменным оборудованием в узлах присоединения данных потребителей к тепловым сетям. Общее количество МКД, подлежащих к установке АИТП - 307,  в т.ч. для 29 домов старого города  будет построен центральный тепловой пункт.  Для полного закрытия системы по ГВС необходимо установить 67 АИТП в 65 МКД.

Cписок МКД  под установку АИТП

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество МКД | Количество АИТП с погодным и часовым регулированием в МКД | Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 микрорайон д.3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 микрорайон д.8 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 микрорайон д.14 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 микрорайон д.47 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 микрорайон д.50 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1а микрорайон д.15 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 2 микрорайон д.1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 2 микрорайон д.2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 2 микрорайон д.11 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 2 микрорайон д.12 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 2 микрорайон д.13 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 2 микрорайон д.15 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 2 микрорайон д.15а | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 2 микрорайон д.18 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 2 микрорайон д.19 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 2 микрорайон д.41 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 3 микрорайон д.2/3 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 3 микрорайон д.4,5 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 3 микрорайон д.6 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 3 микрорайон д.7 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 3 микрорайон д.25 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 3 микрорайон д.26 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 3 микрорайон д.27 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 3 микрорайон д.29 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 3 микрорайон д.31 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 3 микрорайон д.32 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 3 микрорайон д.34 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 3 микрорайон д.37 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 3 микрорайон д.41а | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 4 микрорайон д.3 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | 4 микрорайон д.9 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 4 микрорайон д.10 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 4 микрорайон д.15 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | 4 микрорайон д.16 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | 4 микрорайон д.25 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 4 микрорайон д.26 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 4 микрорайон д.27 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 4 микрорайон д.28 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 4 микрорайон д.31 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 4 микрорайон д.33 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 4 микрорайон д.34 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 4 микрорайон д.35 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 4 микрорайон д.37 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 4 микрорайон д.40 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 4 микрорайон д.43 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | 4 микрорайон д.44 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | 6 микрорайон д.2 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | 6 микрорайон д.17 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | 6 микрорайон д.17а | 1 | 1 | 3 |
| 50 | 6 микрорайон д.18 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | 6 микрорайон д.19 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | 6 микрорайон д.20 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | 6 микрорайон д.21 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | ул.Борисова д.2 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | ул.Московская д.6 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | ул.Ново-Советская д.5 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | ул.Вокзальная д.4 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | ул. Ново-Советская 4а | 1 | 1 | 3 |
|  | ИТОГО: | 58 | 59 |  |
|  | ТСЖ, ЖСК |  |  |  |
| 1 | 1а 46\2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1а-16 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ЖСК 2, 4-36д | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ТСЖ-4, 5-33д | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ЖСК 6 Знам.49 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ЖСК 6 Знамен.51 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ТСЖ "Дюна" Знаменская 52 | 1 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО: ТСЖ, ЖСК | 7 | 8 |  |
|  | ВСЕГО: | 65 | 67 |  |

Объекты уличного освещения города Тихвина, поселков Сарка, Березовик 1,2, Царицыно Озеро и деревень Заболотье, Стретилово, Фишева Гора включают: светильники наружного освещения в количестве 2666 штук, в т.ч. с использованием ламп ДРЛ - 250 - ДНАТ – 504 шт.,  с использованием светодиодов – 2638 шт. Количество несовмещенных опор - 1802 шт., совмещенных со светильниками - 1260 шт. Линии электропередач с 47 трансформаторных подстанций - 108,35 км.

Продолжается реализация энергосервисного контракта по уличному освещению в г.Тихвине. В результате которого заменены старые светильники РКУ (ЖКУ) - с лампами ДНАТ (ДРЛ) 250 Ватт на новые светодиодные мощностью 92 вт и 55 вт в количестве 2638 штук. Достигнутая экономия за 9 месяцев 2015 года составляет 876672 кВт/ч в натуральном выражении

9.4.5. Методика оценки эффективности подпрограммы заключается в достижение целевых показателей

Эффективность реализации подпрограммы по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем - комитетом ЖКХ по соответствующей подпрограмме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа:

– степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их прогнозных значений в соответствии с приложением 1 к Программе;

– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения.

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском

городском поселении»

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

|  | Наименование показателя |  | 2016г. | 2017г. |  |  | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потерь теплоэнергии при ее передаче | Гкал | 85844 |  | 74 465 | 54 300 |  |
| 2. | Объем потерь воды при ее передаче | Тыс. м куб. | 1827 |  | 1 763 | 1 625 |  |
| 3 | Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов | км | 12,5 |  | 9,2 |  | 7,5 |
| 4. | Установка АИТП в МКД | шт. | 67 |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Экономия ТЭ после установки АИТП | % | 0 |  | 0 |  | 10 |

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском

городском поселении»

- План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Энергетика Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 1.1.1 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения " |  | 2016 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" | Отдел по строительству | 2016 | 8860,00 | 0,00 | 0,00 | 8860,00 |  |
|  |  | 2017 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2018 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
| 2.1.1.Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 6960,00 |  |  | 6960,00 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
|  |  | 2017 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
|  |  | 2018 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
| 2.1.3.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 1150,00 |  |  | 1150,00 |  |
|  |  | 2017 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |
|  |  | 2018 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 8860,00 | 0,00 | 0,00 | 8860,00 |  |
|  |  | 2017 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2018 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 20760,00 | 0,00 | 0,00 | 20760,00 |  |
| Подпрограмма 3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 6164,00 | 0,00 | 0,00 | 6164,00 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
| 3.1.1.Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | Отдел по строительству | 2016 | 3764,00 |  |  | 3764,00 |  |
|  |  | 2017 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
|  |  | 2018 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| 3.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения | Отдел по строительству | 2016 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 3.1.3. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 1400,00 |  |  | 1400,00 |  |
|  |  | 2017 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 3.2. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями" |  | 2016 | 4164,30 | 0,00 | 0,00 | 4164,30 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| 3.2.1.Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по водоснабжению и водоотведению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 0,00 |  |  | 4164,30 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  |  | 3000,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 10328,30 | 0,00 | 0,00 | 10328,30 |  |
|  |  | 2017 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |  |
|  |  | 2018 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 25328,30 | 0,00 | 0,00 | 25328,30 |  |
| Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Муниципальные учреждения | 2016 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
|  |  | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 4.1.1.Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по водоснабжению и водоотведению | Муниципальные учреждения | 2016 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
|  |  | 2017 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  | 2018 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 4.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 20530,00 | 0,00 | 0,00 | 20530,00 |  |
|  |  | 2017 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 |  |
|  |  | 2018 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 |  |
| 4.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 18980,00 |  |  | 18980,00 |  |
|  |  | 2017 | 19000,00 |  |  | 19000,00 |  |
|  |  | 2018 | 19000,00 |  |  | 19000,00 |  |
| 4.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 1550,00 |  |  | 1550,00 |  |
|  |  | 2017 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
|  |  | 2018 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |
| 4.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |  |
|  |  | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 4.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 810,00 |  |  | 810,00 |  |
|  |  | 2017 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  | 2018 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения. |  | 2016 | 21655,00 | 0,00 | 0,00 | 21655,00 |  |
|  |  | 2017 | 23800,00 | 0,00 | 0,00 | 23800,00 |  |
|  |  | 2018 | 23800,00 | 0,00 | 0,00 | 23800,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 69255,00 | 0,00 | 0,00 | 69255,00 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении" |  | 2016 | 41843,30 | 0,00 | 0,00 | 41843,30 |  |
|  |  | 2017 | 38750,00 | 0,00 | 0,00 | 38750,00 |  |
|  |  | 2018 | 37750,00 | 0,00 | 0,00 | 37750,00 |  |
|  |  | 2016-2018 | 118343,30 | 0,00 | 0,00 | 118343,30 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском

городском поселении»

- План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» (адресно 2016 год)

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма "Энергетика Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | комитет ЖКХ | 2016 | 1 000,000 |  |  | 1 000,0000 |  |
| 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | комитет ЖКХ | 2016 | 1 000,000 |  |  | 1 000,0000 |  |
| Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению Усадьбы РТС | комитет ЖКХ | 2016 | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения " | комитет ЖКХ | 2016 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 |  |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом" |  | 2016 | 8 860,000 | 0,000 | 0,000 | 8 860,000 |  |
| 2.1.1. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 6 960,000 | 0,000 | 0,000 | 6 960,000 |  |
| ПИР и ПСД газоснабжение ул. Ленинградской до домов ДРСУ (1,8 км) | ОКС | 2016 | 1 800,000 |  |  | 1 800,000 |  |
| ПИР и ПСД газоснабжение ул. Римского-Корсакова до домов по Фишевому переулку (0,8 км) | ОКС | 2016 | 800,000 |  |  | 800,000 |  |
| ПИР и ПСД газопровод на ул. Плаунскую, Западная, Кольцевая и т.д (12 км) | ОКС | 2016 | 4 360,000 |  |  | 4 360,000 |  |
| 2.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2016 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 |  |
| СМР газопроводов в ИЖС Фишева Гора | ОКС | 2016 | 750,000 |  |  | 750,000 |  |
| 2.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения |  | 2016 | 1 150,000 | 0,000 | 0,000 | 1 150,000 |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | ОКС | 2016 |  |  |  | 150,00 |  |
| Пусконаладочные работы | ОКС | 2016 |  |  |  | 1 000,000 |  |
| Итого по подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения. |  | 2016 | 8 860,000 | 0,000 | 0,000 | 8 860,000 |  |
| Подпрограмма 3. "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения" |  | 2016 | 6 164,000 | 0,000 | 0,000 | 6 164,000 |  |
| 3.1.1. Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 3 764,000 | 0,000 | 0,000 | 3 764,000 |  |
| ПИР и ПСД арт. скважина и наружные сети водоснабжения по адресу: ул. Ленинградская, д. 76 | ОКС | 2016 | 3 200,000 |  |  | 3 200,00 |  |
| Разработка ПИР и документация зоны санитарной охраны (ЗСО) 10 скважин | ОКС | 2016 | 183,000 |  |  | 183,00 |  |
| Получение лицензии на недропользование водозаборных скважин | ОКС | 2016 | 57,000 |  |  | 57,00 |  |
| ПИР и ПСД водонапорной башни Рожновского п. Сарка | ОКС | 2016 | 58,000 |  |  | 58,00 |  |
| ПСД на капитальный ремонт водонапорной башни п. Царицыно Озеро | ОКС | 2016 | 16,000 |  |  | 16,00 |  |
| ПИР и ПСД канализация по адресу ул. Карла Маркса, д.3 | ОКС | 2016 | 250,000 |  |  | 250,00 |  |
| 3.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2016 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 |  |
| СМР КОС п.Красава | ОКС | 2016 | 500,000 |  |  | 500,00 |  |
| СМР КОС п.Сарка | ОКС | 2016 | 500,000 |  |  | 500,00 |  |
| 3.1.3.Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |  | 2016 | 1 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1 400,000 |  |
| Восстановление водопровода и х/б канализации в районе коттеджной застройки восточнее 1"А" микрорайона (0,8 км) | Комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 |  |  | 500,00 |  |
| Строительство скважины и водопровода в районе ул. Плаунской | Комитет ЖКХ | 2016 | 400,000 |  |  | 400,00 |  |
| Прокладка водопровода по ул. Васильева 332 метра | Комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 |  |  | 500,00 |  |
| 3.2.Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями" |  | 2016 | 4 164,300 | 0,000 | 0,000 | 4 164,300 |  |
| 3.2.1. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по водоснабжению и водоотведению | Комитет ЖКХ | 2016 | 4 164,300 | 0,000 | 0,000 | 4 164,300 |  |
| Возмещение затрат МП "Водоканал " по аренде водовода | Комитет ЖКХ | 2016 | 164,300 |  |  | 164,30 |  |
| Оказание услуги по обеспечению отвода талых и дождевых вод с территории г.Тихвина | Комитет ЖКХ | 2016 | 3 500,000 |  |  | 3500,00 |  |
| Возмещение затрат МП "Водоканал" за счет курса евро, выплачиваемого по программе "Северная инициатива" | Комитет ЖКХ | 2016 | 500,000 |  |  | 500,00 |  |
| - Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения" |  | - 2016 | - 10 328,300 | - 0,000 | - 0,000 | - 10 328,300 |  |
| 4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере" | Бюджетные учреждения | 2016 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| 4.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Бюджетные учреждения | 2016 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |  |
| МУ "ТРДК" | Бюджетные учреждения | 2016 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| МУ "МСЦ" | Бюджетные учреждения | 2016 | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
| 4.2. Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2016 | 20530,00 | 0,00 | 0,00 | 20530,00 |  |
| 4.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2016 | 18980,00 | 0,00 | 0,00 | 18980,00 |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2016 | 16800,00 |  |  | 16800,00 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 180,00 |  |  | 180,00 |  |
| 4.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2016 | 1550,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| Выполнение исполнительских схем ВЛ-0,4Кв (линии освещения г. Тихвина) | Комитет ЖКХ | 2016 | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
| Монтаж электросетей к жилым домам по ул. Плаунской | Комитет ЖКХ | 2016 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
| 4.3. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере" | Комитет ЖКХ | 2016 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |  |
| 4.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2016 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2016 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | 2016 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
| Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" | Комитет ЖКХ | 2016 | 21655,00 | 0,00 | 0,00 | 21655,00 |  |
| Итого по Программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения |  | 2016 | 41843,30 | 0,000 | 0,000 | 41 843,300 |  |

______________