#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2015 г.	01-2522-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

21,0400 ДО НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а), от 18 сентября 2015 года №01-2298-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тихвинского района и Перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», на основании статьи 29, части 4 статьи 51 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, часть 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству И.В. Кольцова.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

И.о. главы администрации						  И.В.Гребешкова

Согласовано:

| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | И.В.Кольцов |
| --- | --- | --- |
| Заведующий общим отделом |  | Л.Е.Федорова |
| И.о. заведующего юридическим отделом |  | Р.А.Голоскоков |
| Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В.Каливецкий |
| Председатель комитета финансов |  | С.А.Суворова |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | А.М.Корцов |
| Заведующий отделом по строительству |  | А.Л.Иванов |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А.Федоров |

РАССЫЛКА:

| Дело |  | - 1 экз. |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | - 1 экз. |
| Комитет финансов |  | - 1 экз. |
| Комитет по экономике и инвестициям |  | - 1 экз. |
| Отдел по строительству |  | - 1 экз. |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | - 1 экз. |
| ИТОГО: |  | - 6 экз. |

Г.М.Андреева

56-188

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2015 года №01-2522-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Муниципальной программы | Отдел по строительству |
| Цель Муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| Задачи Муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения; Повышение уровня безопасности движения; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: 134 619,7 тысяч рублей Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет: в 2016 году – 62 961,1 тысяч рублей, из них из средств Тихвинского городского поселения - 58 945,3 тысяч рублей из средств областного бюджета – 4 015,8 тысяч рублей в 2017 году - из средств Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тысяч рублей в 2018 году - из средств Тихвинского городского поселения - 35 829,3 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5 проц.; Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 проц.; |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км, из них большая часть - грунтовые дороги (81 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- разработка проектно-сметной документации.

2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Задачи Программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения;

Повышение уровня безопасности движения;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Основные мероприятия муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения;

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

2.4. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»:

- повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложены в приложении №1.

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 50597-93 от 01 июля 1994 года «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

- постановления администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения».

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

в том числе по годам:

в 2016 году:

- из средств Тихвинского городского поселения -58 945,3 тысяч рублей

- из средств областного бюджета – 4015,8 тысяч рублей

в 2017 году - из средств Тихвинского городского поселения -35 829,3 тысяч рублей

в 2018 году - из средств Тихвинского городского поселения -35 829,3 тысяч рублей.

5. План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложен в приложении №2.

6. Риски реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения».

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а).

____________

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 13 октября 2015 года №01-2522-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82 | 80 | 78 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет: 153,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет: 125,9 км (82%).

_____________

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 13 октября 2015 года №01-2522-а

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет (ТГП) | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2016 | 30 632,0 |  |  | 30 632,0 |  |
|  |  | 2017 | 30 632,0 |  |  | 30 632,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 632,0 |  |  | 30 632,0 |  |
| 1.2. Предоставление бюджетным учреждениям иных субсидий на обеспечение мероприятий по содержанию дорог | Комитет ЖКХ | 2016 | 1 697,3 |  |  | 1 697,3 |  |
|  |  | 2017 | 1 697,3 |  |  | 1 697,3 |  |
|  |  | 2018 | 1 697,3 |  |  | 1 697,3 |  |
| 1.3. Содержание, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий | Комитет ЖКХ | 2016 | 23 116,0 |  | 4 015,8 | 23 116,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. Устройство дорог | Отдел по строительству | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2017 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2018 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения» |  | 2016 | 59 961,1 |  | 4 015,8 | 55 945,3 |  |
|  |  | 2017 | 32 829,3 |  |  | 32 829,3 |  |
|  |  | 2018 | 32 829,3 |  |  | 32 829,3 |  |
|  |  | 2016-2018 | 132 635,4 | 0,0 | 4 015,8 | 128 619,6 |  |
| Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории Тихвинского городского поселения | Отдел по строительству | 2016 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2017 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  | 2016 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2017 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2016-2018 | 9 000,0 |  |  | 9 000,0 |  |
| Всего муниципальная программа |  | 2016 | 62 961,1 |  | 4 015,8 | 58 945,3 |  |
|  |  | 2017 | 35 829,3 |  |  | 35 829,3 |  |
|  |  | 2018 | 35 829,3 |  |  | 35 829,3 |  |
|  |  | 2016-2018 | 134 619,7 | 0,0 | 4 015,8 | 130 603,9 |  |

_____________