#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2013 г.	01-3279-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие части территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 20 августа 2013 года №01-2329-а

21, 0300 ДО

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 октября 2013 года №358 «О распределении в 2013 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»»; соглашением о предоставлении в 2013 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» с Управлением делами Правительства Ленинградской области от 05 ноября 2013 года №134; заключением Регионального центра информации и индексации в строительстве (ООО «ЦИНИНС») от 02 сентября 2013 года №2897; на основании соглашения от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие части территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 20 августа 2013 года №01-2329-а (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. графу 6 «Источники финансирования Программы» Паспорта  Программы изложить в следующей редакции:

| 6. | Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3138,890 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Тихвинского городского поселения: в 2013 году –76,060 тыс. руб.; в 2014 году – 62,00 тыс. руб.; из бюджета Ленинградской области: в 2013 году – 581,830 тыс. руб.; в 2014 году – 2419,00 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

1.2. план мероприятий Программы изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по общим вопросам Т.А.Ким.

И.о.главы администрации                                                        И.В.Гребешкова

М.А.Смирнова

71-092

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по общим вопросам | Т.А.Ким |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству | С.А.Хрястов |  |
| Председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
| Председатель комитета ЖКХ | О.В.Каливецкий |  |
| Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |
| Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Ким Т.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Организационный отдел | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 21 ноября 2013 г. №01-3279-а

План мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие части территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы»

в новой редакции

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие Источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Установка детской площадки в поселке Царицыно Озеро | 2013 | 97,385 |  | 87,646 | 9,739 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 2. | Ремонт трубопереезда в деревне Старый Погорелец | 2013 | 99,912 |  | 89,920 | 9,992 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 3. | Вырубка мелколесья и углубление канав вдоль улиц в поселке Сарка | 2013 | 99,981 |  | 89,972 | 10,009 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 4. | Устройство уличного освещения по улице Аэродромной в деревне Паголда | 2013 | 66,915 |  | 60,224 | 6,691 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 5. | Ремонт участка дороги в деревне Стретилово | 2013 | 86,270 |  | 77,643 | 8,627 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 6. | Ремонт участка дороги в поселке Красава по улице Базарная | 2013 | 96,103 |  | 86,493 | 9,610 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 7. | Ремонт участка дороги в деревне Лазаревичи | 2013 | 99,924 |  | 89,932 | 9,992 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 8. | Оплата экспертизы смет на выполнение мероприятий программы в ЦИНИНСе | 2013 | 11,40 |  | - | 11,400 |  |  |
|  | Итого на 2013 год: |  | 657,890 |  | 581,830 | 76,060 |  |  |
| 1. | Устройство детской площадки в поселке Сарка | 2014 | 150,00 |  | 146,25 | 3,75 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
|  | Устройство трех контейнерных площадок в поселке Сарка | 2014 | 168,00 |  | 163,80 | 4,20 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 2. | Устройство подъезда к водоисточнику в деревне Горелуха | 2014 | 50,00 |  | 48,75 | 1,25 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Устройство четырех контейнерных площадок в деревне Усть-Шомушка | 2014 | 148,00 |  | 144,30 | 3,70 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 3. | Устройство подъезда к пожарному водоисточнику в деревне Наволок | 2014 | 50,00 |  | 48,75 | 1,25 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Устройство подъезда к пожарному водоему в деревне Новый Погорелец | 2014 | 48,00 |  | 46,80 | 1,20 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Устройство пожарного водоема в деревне Новый Погорелец, улица Выселки | 2014 | 53,00 |  | 51,68 | 1,32 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Строительство пожарного закрытого водоема в деревне Старый Погорелец | 2014 | 400,00 |  | 390,00 | 10,00 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Устройство трех контейнерных площадок в деревне Ялгино | 2014 | 168,00 |  | 163,80 | 4,20 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 4. | Устройство двух контейнерных площадок в поселке Царицыно Озеро | 2014 | 111,00 |  | 108,23 | 2,77 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
|  | Обустройство места отдыха в поселке Царицыно Озеро | 2014 | 101,00 |  | 98,48 | 2,52 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 5. | Строительство пожарного закрытого водоема в деревне Паголда | 2014 | 400,00 |  | 390,00 | 10,00 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 6. | Спил старых деревьев в поселке Березовик | 2014 | 94,00 |  | 91,65 | 2,35 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
|  | Устройство контейнерной площадки в поселке Березовик | 2014 | 130,00 |  | 126,75 | 3,25 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 7. | Устройство двух контейнерных площадок в деревне Лазаревичи | 2014 | 111,00 |  | 108,23 | 2,77 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
| 8. | Устройство детской площадки в поселке Красава | 2014 | 150,00 |  | 146,25 | 3,75 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству отдел архитектуры организационный отдел |
|  | Ремонт участка дороги в поселке Красава по переулку Бамовский | 2014 | 99,00 |  | 96,53 | 2,47 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
| 9. | Устройство подъезда к пожарному водоисточнику в деревне Лазаревичи | 2014 | 50,00 |  | 48,75 | 1,25 |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства отдел по строительству организационный отдел |
|  | Итого на 2014 год: |  | 2 481,00 |  | 2 419,00 | 62,00 |  |  |
|  | Всего на 2013-2014 годы: |  | 3138,890 |  | 3000,830 | 138,060 |  |  |

____________