#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2012 г.	01-3393-а

от __________________________ № _________

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы» в новой редакции

21, 0400 ОБ

На основании соглашения от 04 мая 2011 года  №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района; руководствуясь Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении, утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 22 октября 2012 года №01-2596-а, и с целью проведения планомерных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тихвинского городского поселения, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы» в новой редакции (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2011 года №01-1737-а «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М. Тимкова.

Глава администрации							      К.Б.Полнов

В.В.Никаноров

56-058

СОГЛАСОВАНО:

| Заведующий общим отделом | И.Г. Савранская |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| Заместитель главы администрации | А.М. Тимков |  |
| Заместитель главы администрации | А.А.Федоров |  |
| Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |
| Председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А. Федоров |  |
| По согласованию: |  |  |
| Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения | В.Г.Бугаев |  |
| Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения | О.Н.Севостьянова |  |

РАССЫЛКА:

| Дело |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каливецкий О.В. |  | 1 |  |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 |  |  |
| Отдел по строительству |  | 1 |  |  |
| Отдел архитектуры |  | 1 |  |  |
| ОАО «Чистый город» |  | 1 |  |  |
| МКП «Зеленый город» |  | 1 |  |  |
| ОАО «Жилье» |  | 1 |  |  |
| ООО «Тихвинская ТЭК» |  | 1 |  |  |
| Редакция газеты «Трудовая слава» |  | 1 |  |  |
| Комитет по экономике и инвестициям |  | 1 |  |  |
| Комитет финансов |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: | 12 |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 27 декабря 2012 г. №01-3393-а

(приложение)

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы»

1. ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2012-2014 годы»

| Цель программы | Совершенствование эстетичного вида города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной городской среды, организация обустройства и содержания территорий для благоприятного проживания граждан |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства в соответствии с заказом для МКП «Зеленый город». 2. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление. 3. Организация содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования, включая тротуары, скамейки, детские игровые комплексы, туалетные комплексы, автобусные павильоны, силовые ограждения (препятствующие проезду транспорта и проходу пешеходов в неустановленных местах), иные элементы благоустройства и малые архитектурные формы. 4. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твердых бытовых отходов (ТБО), их дальнейшая утилизация; включает в себя разработку муниципальных правовых актов о порядке организации сбора и вывоза ТБО, разработку схем закрепленных территорий за объектами, монтаж и содержание контейнерных площадок и площадок для временного сбора крупногабаритного мусора, принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих Правила благоустройства территорий. 5. Организация выполнения иных мероприятий по благоустройству |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | 1. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства в соответствии с заказом МКП «Зеленый город». 2. Выполнение иных текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территорий. 3. Разовые работы по ремонту объектов благоустройства. 4. План организационных мероприятий по благоустройству территорий на текущий год. 5. План перспективных мероприятий по организации и модернизации мероприятий по благоустройству как системы в целом |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | 1. В 2012 году –36 939 203,92 руб., из них: - местный бюджет – 36 939 203,92 руб.; 2. В 2013 году – 36 948 000,0 руб., из них: - местный бюджет – 36 948 000,00 руб.; 3. В 2014 году – 37 777 000,00 руб., из них: - местный бюджет 37 777 000,00 руб. Всего: 111 664 203,92 руб., из них: - местный бюджет – 111 664 203,92 руб. |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность | Основным показателем является социальная эффективность программы |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы | 1. Количество высаживаемых деревьев за год |
|  | 2. Количество высаживаемых кустарников за год |
|  | 3. Общая площадь цветочного оформления |
|  | 4. Количество установленных скамеек |
|  | 5. Количество смонтированных урн |
|  | 6. Количество установленных остановочных комплексов |
|  | 7 . Площадь восстановленных и обустроенных пешеходных дорожек |
|  | 8. Количество смонтированных углубленных контейнеров |
|  | 9. Количество задействованных участников акций (конкурсов) по благоустройству |
|  | 10. Количество заключенных владельцами ИЖС договоров на вывоз ТБО |
|  | 11. Количество вынесенных предупреждений за нарушение Правил благоустройства |
|  | 12. Количество привлеченных к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства |
| Основания для разработки программы | Необходимость проведения регулярных и планомерных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в населенных пунктах |
| Сроки разработки программы | 1 этап - с 15 августа 2011 года до 01 октября 2011 года; 2 этап – разработка новой редакции с 20 по 27 декабря 2012 года |
| Стоимость разработки программы (тыс. рублей) | - |
| Профильное структурное подразделение-разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры, отдел по строительству, привлекаемые частные предприниматели, хозяйствующие субъекты и жители Тихвинского городского поселения |
| Руководитель программы | Тимков Александр Михайлович - заместитель главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Управление программой осуществляют: 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства в части реализации мероприятий программы обеспеченных финансированием. 2. Отдел архитектуры - в части разработки рабочих проектов благоустройства территорий. 3. Отдел по строительству - в части реализации проектов и подготовки сметной документации. Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М. Тимков. О результатах выполнения программы комитет ЖКХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию в комитет по экономике и инвестициям. Персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств несет руководитель программы. |

2. План мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

| Наименование разделов программы (приложение к программе) | Сроки исполнения (финансирования) | Планируемые объемы финансирования (руб. в действующих ценах года реализации программы) |  |  |  |  | Индикаторы реализации программы (целевые задания) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| Раздел 1 Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства в соответствии с заказом МКП «Зеленый город» | 2012 год 2013 год 2014 год | 32 257 000,00 33 477 000,00 34 477 000,00 | - | - | 32 257 000,00 33 477 000,00 34 477 000,00 | - | Указаны в паспорте программы | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| Раздел 2 Выполнение иных текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территорий | 2012 год 2013 год 2014 год | 4 682 203,92 3 300 000,00 3 300 000,00 | - | - | 4 682 203,92 3 300 000,00 3 300 000,00 | - | Указаны в паспорте программы | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| Раздел 3 Разовые работы по ремонту объектов благоустройства. | 2012 год 2013 год 2014 год | - 171 000,00 - | - | - | - 171 000,00 - |  | Указаны в паспорте программы | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| Раздел 4 План основных организационных мероприятий по благоустройству территорий на текущий год | 2012 год 2013 год 2014 год | - | - | - | - | - | Указаны в паспорте программы | - |
| Раздел 5 План перспективных мероприятий по организации благоустройства территорий и приобретения спец. техники | 2012 год 2013 год 2014 год | - | - | - | - | - | Указаны в паспорте программы | - |
| Итого по программе: | 2012 год 2013 год 2014 год | 36 939 203,92 36 948 000,00 37 777 000,00 | - | - | 36 939 203,92 36 948 000,00 37 777 000,00 | - | Указаны в паспорте программы | Бюджет Тихвинского городского поселения |
| Всего: |  | 111 664 203,92 |  |  | 111 664 203,92 |  |  |  |

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Организация благоустройства и озеленения территории

населенных пунктов Тихвинского городского поселения

на 2012-2014 годы»

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: Совершенствование эстетичного вида города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды, организация обустройства и содержания территорий для благоприятного проживания граждан.

Раздел 1. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства в соответствии с заказом МКП «Зеленый город»

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб., в том числе по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1.1. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства в соответствии с заказом МКП «Зеленый город» | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 100211000,00 | 32257000,00 | 33477000,00 | 34477000,00 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 100211000,00 | 32257000,00 | 33477000,00 | 34477000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 100211000,00 | 32257000,00 | 33477000,00 | 34477000,00 |
| Внебюджетные средства |  |  |  | - | - | - | - |

Раздел 2. Выполнение текущих ежегодных мероприятий по благоустройству территорий (не входящих в состав заказа для МКП «Зеленый город»)

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб., в том числе по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| - Содержание муниципальных дорог | 2012 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 649 302,26 | 649 302,26 | Строка расходов переведена в другую программу | 0 |
| - Услуги по содержанию кладбища | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| - Вывоз бесхозных трупов | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 230 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| - Возмещение затрат на содержание общественных туалетов - автономные модули | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 200 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| - Вывоз ТБО по ул.Советской (около монастыря), ул.Шумилова | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 1 040 000,00 | 240 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| - Выполнение работ по измельчению пней с использованием машины | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| - Спил аварийных деревьев | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 1 587 782,00 | 587 782,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| - Уборка несанкционированных свалок | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 1 533 089,70 | 533 089,70 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| - Уборка мест общего пользования в сельских населенных пунктах | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 340 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| - Отлов бездомных бродячих животных | 2012 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 64 935,00 | 64 935,00 | Отлов прекращен по причине отсутствия полномочий | - |
| - Содержание и капитальный ремонт детских игровых комплексов | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| - Приобретение и монтаж углубленных и металлических контейнеров | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 1 851 816,96 | 851 816,96 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| - Монтаж силовых ограждений вдоль проезжей части улиц | 2012 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 250 000,00 | 250 000,00 | Строка расходов переведена в другую программу | - |
| - Санитарная вырубка кустарников и деревьев на берегу реки Тихвинка | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 675 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| - Установка остановочных комплексов | 2012 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 160 278,00 | 160 278,00 | Строка расходов переведена в другую программу | - |
| - Содержание территории игрового комплекса у ТЦ "Садко" | 2012-2014 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 11 282 203,92 | 4 682 203,92 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 11 282 203,92 | 4 682 203,92 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Разовые работы по ремонту объектов благоустройства

| Наименование мероприятия | Сроки Исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Ремонт гидрометрического мостика в районе улицы Верхне-Береговая | 2013 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Тихвинского городского поселения | 171 000,00 | - | 171 000,00 | - |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 171 000,00 | - | 171 000,00 | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 171 000,00 | - | 171 000,00 | - |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. План основных организационных мероприятий по благоустройству территорий на2013 год

| Наименование Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Разработка схем закрепленных территорий за отдельно стоящими объектами, домами 1а, 6, 7, 8 микрорайона | Январь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |
| 4.2. Разработка схем закрепленных территорий за отдельно стоящими объектами, домами Усадьбы РТС, поселков Красава, Березовик, Сарка, Царицыно Озеро | Февраль 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |
| 4.3. Подготовка схем и постановления о закреплении в соответствии с Правилами благоустройства контейнерных площадок и наиболее проблемных мест установки контейнеров для сбора ТБО | Январь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |
| 4.4. Проведение инвентаризации детского игрового оборудования и комплексов в микрорайонах | Апрель 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с управляющими компаниями | Не требуется |
| 4.5 Подготовка схем и постановления о закреплении в соответствии с Правилами благоустройства детского игрового оборудования и игровых комплексов | Май 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |
| 4.6. Разработка дополнений в Правила благоустройства определяющих обязанность установки урны перед центральными входами (подъездами) и на прилегающей территории, а также определяющие иные актуальные проблемы. | До марта 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с отделом муниципального контроля | Не требуется |
| 4.7. Пропаганда требований Правил благоустройства через средства массовой информации, организация рубрик на антивандальные темы и информационного характера | Февраль-ноябрь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с отделом муниципального контроля и СМИ | Не требуется |
| 4.8. Организация информационных уроков на тему Правил благоустройства в дошкольных и средних образовательных учреждениях | март - май 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с комитетом по образованию | Не требуется |
| 4.9. Проработка вопроса об издании брошюр Правил благоустройства с изменениями, определение стоимости тиражного издания | 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Издание в случае привлечения в законном порядке инвестиционных средств |
| 4.10. Проработка вопроса об изготовлении баннеров на осветительных опорах с социальной рекламой на тему благоустройства территории, изготовление образцов, определение стоимости. (Баннеры устанавливаются в рамки в свободное от праздников время) | Апрель 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Финансирование обеспечить при корректировки муниципального бюджета при дополнительных поступлениях |
| 4.11. Проработка вопроса об установки баннеров с предупреждением об административной ответственности в местах возобновляемых несанкционированных свалок, определение стоимости, установка двух экспериментальных баннеров. | Май 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет (из средств, предусмотренных на ликвидацию несанкционированных свалок) |
| 4.12. Организация акции по благоустройству «Это мой город и я в нем живу!» (Уборка прилегающих территорий, обрезка кустарников, подрезка деревьев, заключение договоров на вывоз ТБО) | март - апрель 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, жителей |
| 4.13. Организационное совещание общегородского субботника по оказании помощи в выделении автотранспорта и приема мусора на полигоне ТБО | До 10 апреля 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |
| 4.14. Проведение общегородского субботника | С 25 апреля до 01 мая 2013 года (в отдельных населенных пунктах до 20 мая 2013 года) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствую субъекты, старосты | Местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, жителей |
| 4.15. Организация и контроль за мероприятиями по благоустройству города при подготовке ко дню города | Май-июнь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с отделом муниципального контроля | Местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, жителей |
| 4.15.1. Проведение комиссионных обследований территорий города | Май-июнь, сентябрь- октябрь 2013 года | Члены комиссии по организации благоустройства | Не требуется |
| 4.16. Организация участия молодежных отрядов в благоустройстве города на базе МКП «Зеленый город» и ОАО «Чистый город» | Июнь-август 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства совместно с МКП «Зеленый город» и ОАО «Чистый город» и руководителями отрядов. | Инвентарь и технику предоставляют МКП «Зеленый город» и ОАО «Чистый город». |
| 4.17. Организация мероприятий по Всероссийской уборке «Сделаем 2013!» | 15 сентября 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства с общественными организациями | Местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, жителей |
| 4.18. Проведение акции по содержанию объектов озеленения | С 01 сентября до 01 ноября 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствую субъекты, старосты | Местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, жителей |
| 4.19. Организация планировки и благоустройства (посев травой) береговой линии от ул. Советской до ул. Красноармейской вдоль монастырской стены | Май-июнь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Финансирование обеспечить при корректировки муниципального бюджета при дополнительных поступлениях или корректировки имеющихся финансовых средств |
| 4.20. Контроль за соблюдением Правил благоустройства и принятие к нарушителям мер административного воздействия | 2013 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел муниципального контроля, отдел архитектуры, старосты | Не требуется |
| 4.21. Организация содействия проведению мероприятий по благоустройству города группой компаний ИСТ по отдельному плану | 2013 год | Профильные подразделения администрации Тихвинского района | По отдельному плану |

Раздел 5. План перспективных мероприятий по организации благоустройства территорий и приобретения спец. техники

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015-2017 г |
| Объект 1. Привокзальная площадь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка технического задания для разработки рабочего проекта благоустройства территории и определение стоимости проектирования | до 01 августа 2013 года | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Разработка рабочего проекта благоустройства территории | 2014-2015 годы | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам подготовки тех. задания | - | Стоимость определяется по результатам тех.задания | - |
| 3. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2014 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки | - | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| Объект 2. Помыкаловский мост – пешеходный переход по лодкам над теплотрассой в районе МП «Бани» по ул. Советской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка технического задания для разработки рабочего проекта благоустройства территории и определение стоимости проектирования | до 01 мая 2013 года | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Разработка рабочего проекта благоустройства территории | 2013-2014 год | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам подготовки тех. задания |  | Стоимость определяется по результатам тех.задания | - |
| 3. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2014-2015 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |  | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| Объект 3. Парковка туристических автобусов на ул. Советской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка технического задания для разработки рабочего проекта благоустройства территории и определение стоимости проектирования | до 01 июля 2013 года | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Разработка рабочего проекта благоустройства территории | 2013-2014 год | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам подготовки тех. задания |  | Стоимость определяется по результатам тех.задания | - |
| 3. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2014-2015 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |  | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| Объект 4 Береговая линия от улицы Советской до улицы Победы вдоль монастырской стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка технического задания для разработки рабочего проекта благоустройства территории и определение стоимости проектирования | до 30 мая 2013 года | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Разработка рабочего проекта благоустройства территории | 2013-2014 год | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам подготовки тех. задания |  | Стоимость определяется по результатам тех.задания | - |
| 3. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2014-2015 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |  | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| 4. Организация планировки и благоустройства (посев травой) береговой линии от ул. Советской до ул. Красноармейской вдоль монастырской стены | Май-июнь 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Финансирование обеспечить при корректировки муниципального бюджета при дополнительных поступлениях или корректировки имеющихся финансовых средств | Размер финансирования будет определен после подготовки сметной документации | - | - | - |
| Объект 5 Территория вдоль улицы имени И.П. Борисова – включая пустырь между 1, 1а, 2 микрорайонами и больничным комплексом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка технического задания для разработки рабочего проекта благоустройства территории и определение стоимости проектирования | до 30 мая 2013 года | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Разработка рабочего проекта благоустройства территории | 2013-2014 год | Отдел архитектуры, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам подготовки тех. задания |  | Стоимость определяется по результатам тех.задания | - |
| 3. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2014-2015 год | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |  | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| Объект 6 Захаровский парк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий благоустройства территории в соответствии с проектом планировки | 2013 -2017 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам проекта планировки | - | Стоимость определяется по результатам проекта планировки | Стоимость определяется по результатам проекта планировки |
| 1.1. Подготовка сметной документации на первоочередные мероприятия – по монтажу пешеходной диагональной дорожки, урн и скамеек | май 2013 года | Отдел по строительству, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 1.2. Обследование пешеходных гидрометрических мостов через протоки Вязитского ручья и пруда Таборы и подготовка сметной документации на капитальный ремонт мостов | Июль 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется | - | - | - | - |
| 1.3. Проведение капитального ремонта гидрометрических мостиков через протоки Вязитского ручья и пруда Таборы | 2014-2016 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Стоимость определяется по результатам обследования | - | Стоимость определяется по результатам обследования | Стоимость определяется по результатам обследования |
| Объект 7 Сквер между администрацией Тихвинского района и торговым центром «Садко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка плана реализация мероприятий проекта дренажной системы сквера и подготовка сметной документации | до июля 2013 года | Отдел архитектуры, отдел по строительству, комитет ЖКХ | Не требуется | - | - | - | - |
| 2. Реализация мероприятий проекта дренажной системы сквера | 2014-2016 годы | Отдел по строительству, комитет ЖКХ | Местный бюджет | Согласно подготовленным сметам | - | Согласно подготовленным сметам | Согласно подготовленным сметам |
| Приобретение новой специальной техники и автомашин для использования в благоустройстве территорий населенных пунктов Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подготовка реестра спец. техники необходимой при содержании территорий (с указанием стоимости изготовителя, очередность указать с учетом необходимости) | Март 2013 года | МКП «Зеленый город» | Не требуется | - | - | - | - |
| 2.Подготовка реестра спец. техники необходимой при вывозе ТБО, в т.ч. и КБО (с указанием стоимости изготовителя, очередность указать с учетом необходимости) | Март 2013 года | ОАО «Чистый город» | Не требуется | - | - | - | - |
| 3. Предоставленные реестры спец. техники включить в настоящую программу в виде информации до принятия решения о финансировании | Май 2013 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Не требуется |  |  |  |  |

__________________