#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2013 г.	01-453-а

от __________________________ № _________

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

21, 0400 ОБ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тихвинского района от 22 октября 2012 года №01-2596-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении»; схемой газоснабжения города Тихвина Ленинградской области, разработанной ПКЦ ОАО «Леноблгаз» 2007 год №6232-ГСН. СХ, утвержденной распоряжением главы администрации Тихвинского городского поселения от 25 марта 2008 года №02-36-ра;  Положением о газификации индивидуальных (частных) жилых домов, находящихся в собственности граждан, зарегистрированных на территории Тихвинского городского поселения, утвержденным советом депутатов Тихвинского городского поселения от 17 июня 2009 года №02-571; протоколом заседания рабочей группы по разработке и реализации программы газификации Тихвинского городского поселения Тихвинского района на 2013-2017 годы от 28 ноября 2012 года, соглашением от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы» (далее - Программа) (приложение).

2. Определить руководителем Программы заместителя главы администрации  Тихвинского района по безопасности  и жизнеобеспечению населения А.М. Тимкова.

3. Финансирование расходов на реализацию Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тихвинского района на эти цели на соответствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Тихвинского района по безопасности  и жизнеобеспечению населения А.М. Тимкова.

Глава администрации							К.Б. Полнов

Н.А. Соловьева

77002

Согласовано:

# Заместитель главы администрации

# по безопасности  и жизнеобеспечению населения                           	А.М. Тимков

Заведующий отделом по строительству                          	 В.Г. Белкин

Заведующий юридическим отделом                                                   	В.В. Максимов

Заведующий общим отделом				И.Г. Савранская

Председатель комитета финансов				С.А.Суворова

Председатель  комитета по экономике и инвестициям		П.А.Федоров

Рассылка:

Заместитель главы администрации

по безопасности и жизнеобеспечению  населения   - 1

Отдел по строительству – 3

Комитет финансов - 1

Дело - 1

Итого:  6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от  19 февраля 2013 г.  №01-453-а

(приложение)

- Долгосрочная муниципальная целевая программа

« Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

- ПАСПОРТ

- ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

« ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2013 – 2017 ГОДЫ»

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013- 2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | 1.Схема газоснабжения города Тихвина Ленинградской области, разработанная проектно-конструкторским центром ОАО «Леноблгаз» 2007 год № 6232- ГСН.СХ, утвержденная распоряжением главы администрации Тихвинского городского поселения от 25 марта 2008 года №02-36-ра. 2. Положение о газификации индивидуальных (частных) жилых домов», находящихся в собственности граждан, зарегистрированных на территории Тихвинского городского поселения, утвержденное решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 17 июня 2009 года № 02-571. 3. Постановление администрации Тихвинского района от 15 ноября 2012 года №01-2811-а «О создании рабочей группы по разработке и реализации программы газификации Тихвинского городского поселения на 2012-2017 годы» |
| Период реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Цель Программы | Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной муниципальной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи Программы | Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования, всего – 73 544,6 тысяч рублей. В том числе: Областной бюджет – 51 907 тысяч рублей, Местной бюджет - 21 637,6 тысяч рублей, 2013г. ПИР - 1 500 тысяч рублей – местный бюджет СМР – 14 568,6 тысяч рублей, в том числе: Областной бюджет – 12 302,00 тысяч рублей, Местный бюджет - 2 296 тысяч рублей, 2014г. ПИР – 2 632 тысячи рублей – местный бюджет СМР – 15 500 тысяч рублей, в том числе: Областной бюджет – 11 625 тысяч рублей, Местный бюджет - 3850 тысяч рублей, 2015г. ПИР - 660 тысяч рублей – местный бюджет СМР – 26 220 тысяч рублей, в том числе: Областной бюджет – 19 640 тысяч рублей, Местный бюджет - 6 580 тысяч рублей, 2016г. ПИР – 452 тысячи рублей – местный бюджет СМР – 6 600 тысяч рублей, в том числе: Областной бюджет – 4 950 тысяч рублей, Местный бюджет - 1650 тысяч рублей, 2017г. ПИР - 862 тысячи рублей – местный бюджет СМР – 4 520 тысяч рублей, в том числе: Областной бюджет – 3 390 тысяч рублей, Местный бюджет - 1 130 тысяч рублей |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Обеспечение многоквартирного жилого фонда (58 домов) и индивидуальных (частных) жилых домов (332 дома) природным газом |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники Программы | Основные исполнители: Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Участники Программы: структурные подразделения администрации, проектно-изыскательские организации, подрядные организации, юридические и физические лица |
| ФИО, должность, номер телефона руководителя Программы | Тимков А.М. - заместитель главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения, тел. 8 -81367- 75444; |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет отдел по строительству администрации Тихвинского района. Отдел по строительству представляет ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы в комитет по экономике и инвестициям заместителю главы администрации. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения Тимков Александр Михайлович |

- Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и  индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд  и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно -  домов/ жителей.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет  – 65,26 км.

Стоимость ПСД (по аналогу 0,5 млн. руб. / км) – 33 213,21  тысяч рублей.

СМР (по аналогу  4,0 млн. руб. /км) -  259 337,446  тысяч рублей, из них:

Всего 292 550,656 тысяч рублей, в том числе:

на 2013-2017 г.

Протяженность – 29 км

Стоимость 73 544,6 тысяч рублей.

В том числе:

Областного бюджета – 51 907 тысяч рублей,

Местного бюджета    -  21 637,6 тысяч рублей,

Реализация такого проекта возможна в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы, с привлечением средств регионального, местного бюджетов, а также средств инвесторов и частных лиц.

Раздел 2. Цели Программы, основные задачи

Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ  малоэтажной  многоквартирной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области.

Основная задача: обеспечить  жилой фонд  природным газом:

- многоквартирных       -  58  домов

- частный                     - 332  дома.

Обеспечение муниципального жилого фонда  и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления

жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области

Основные мероприятия Программы: выполнение проектно-изыскательских и  строительно-монтажных работ.

- Срок реализации Программы 2013- 2017 годы.

Раздел 3. Основные мероприятия Программы

Проектирование и строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам города Тихвина.

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь Стоимость 73 544,6 тысяч рублей.

В том числе:

Областного бюджета – 51 907 тысяч рублей,

Местного бюджета    -  21 637,6 тысяч рублей.

Раздел 5.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Результатом реализации мероприятий Программы является повышение уровня газификации города Тихвина,  улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения.

В результате реализации Программы будет построено 29  км газопроводов к 390 жилым домам.

Приложение к Программе…

УТВЕРЖДАЮ:
Главы администрации 
Тихвинского района

_________________К.Б. Полнов
«____»___________2013 г.

План мероприятий
муниципальной целевой программы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Индикаторы реализации программы (количество жилых домов) | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, ограниченный ул. Советская, Вокзальная, Ново-Советская, Береговая Кузнецкая, Знаменская | 3,85 | 2013 г. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  | Администрация Тихвинского района |
|  | Итого 2013 г. | 3,85 |  | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
| 6 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, ограниченный ул. Советская, Речной переулок | 3,65 | 2014 г. | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |  | Администрация |
| 7 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС | 1,8 | 2014г. | 720,00 | 0,00 | 720,00 |  | Администрация |
| 8 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, улицы Социалистическая, Орловская, Труда | 1,13 | 2014г. | 452,00 | 0,00 | 452,00 |  | Администрация Тихвинского района |
|  | Итого 2014 г. | 6,58 |  | 2 632,00 | 0,00 | 2 632,00 |  |  |
| 12 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Советская, Коммунаров, Новгородская, Пролетарской диктатуры | 1,64 | 2015г. | 660,00 | 0,00 | 660,00 |  | Администрация Тихвинского района |
|  | Итого 2015 г. | 1,64 |  | 660,00 | 0,00 | 660,00 |  |  |
| 13 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Карла Маркса, Школьная, Московская | 1,13 | 2016 г. | 452,00 |  | 452,00 |  | Администрация Тихвинского района |
|  | Итого 2016 г. | 1,13 |  | 452,00 | 0,00 | 452,00 |  |  |
| 15 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Олонецкая, Ладожская, Шлиссельбургская | 1,02 | 2017 г. | 410,00 |  | 410,00 | 25 | Администрация Тихвинского района |
| 16 | ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Вяземская, Большая Заводская | 1,13 | 2017 г. | 452,00 |  | 452,00 | 25 | АдминистрацияТихвинского района |
|  | Итого 2017 г. | 2,15 |  | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 50 |  |
|  | Всего 2013-2017г. | 15,35 |  | 6 106,00 | 0,00 | 6 106,00 | 50,00 |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМР: газопроводы-вводы к жилым домам по улицам Партизанская, Шумилова, Строительная, Совхозная, Поселковая, пер. Станционный. Распределительный газопровод по улицам Совхозная, Поселковая, пер. Станционный. | 4,7 | 2013 г. | 8 494,00 | 7 194,00 | 1 300,00 | 92 | Администрация Тихвинского района |
| 3 | СМР распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам по улицам Ильинская, Луговая, Первомайская, Победы | 0,98 | 2013 г. | 3 328,00 | 2 828,00 | 500,00 |  | Администрация Тихвинского района |
| 4 | СМР наружный газопровод для оборудования шести жилых домов (110 квартир) Усадьбы РТС индивидуальными поквартирными отопительными газовыми котлами с внутренними системами теплоснабжения и ГВС | 0,3 | 2013г. | 2 776,60 | 2 280,00 | 496,60 |  | Администрация |
| Итого 2013 г. |  | 5,98 |  | 14 598,60 | 12 302,00 | 2 296,60 | 92 |  |
| 5 | СМР: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, ограниченный ул. Советская, Вокзальная, Ново-Советская, Береговая Кузнецкая, Знаменская | 3,85 | 2014 г. | 15 500,00 | 11 625,00 | 3 875,00 | 180 | Администрация |
| ИТОГО 2014 г. |  | 3,85 |  | 15 500,00 | 11 625,00 | 3 875,00 | 180 |  |
| 9 | СМР распределительного газопровода и газопроводов-вводов к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС | 1,8 | 2015г. | 7 200,00 | 5 400,00 | 1 800,00 | 3 | Администрация Тихвинского района |
| 10 | СМР: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, ограниченный ул. Советская, Речной переулок | 3,65 | 2015г. | 14 500,00 | 10 850,00 | 3 650,00 | 120 | Администрация Тихвинского района |
| 11 | СМР: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, улицы Социалистическая, Орловская, Труда | 1,13 | 2015г. | 4 520,00 | 3 390,00 | 1 130,00 | 49 | Администрация Тихвинского района |
| ИТОГО 2015 г. |  | 1,13 |  | 26 220,00 | 19 640,00 | 6 580,00 | 49 |  |
| 12 | СМР: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Советская, Коммунаров, Новгородская, Пролетарской диктатуры | 1,64 | 2016 г. | 6 600,00 | 4 950,00 | 1 650,00 | 48 | Администрация Тихвинского района |
| ИТОГО 2016 г. |  | 1,64 |  | 6 600,00 | 4 950,00 | 1 650,00 | 48 |  |
| 14 | СМР: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартал жилой улицы Карла Маркса, Школьная, Московская | 1,05 | 2017 г. | 4 520,00 | 3 390,00 | 1 130,00 | 20 | Администрация Тихвинского района |
| ИТОГО 2017 г. |  | 1,05 |  | 4 520,00 | 3 390,00 | 1 130,00 | 20 |  |
| Всего 2013-2017 г. |  | 13,65 |  | 67 438,60 | 51 907,00 | 15 531,60 | 340 |  |
| ВСЕГО |  | 29,00 |  | 73 544,60 | 51 907,00 | 21 637,60 | 390,00 |  |

Очередность проектирования и строительства объектов газоснабжения в данной Программе будет корректироваться в зависимости от количества денежных средств, заложенных в адресную программу на каждый последующий год.

_________________