#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2012 г.	01-854-а

от __________________________ № _________

#G0Об утверждении в новой редакции долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2009-2012 годы»

21,1700 ДО

В целях осуществления комплекса организационных и экономических мер по развитию противопожарной безопасности образовательных учреждений Тихвинского района; в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тихвинского района от 24 декабря 2008 года №01-468, и постановлением главы администрации Тихвинского района от 20 ноября 2008 года №01-1742-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции долгосрочную муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2009-2012 годы» (приложение).

- Определить руководителем долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2009-2012 годы» Ефимова Валерия Анатольевича - председателя комитета по образованию администрации Тихвинского района.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2009-2012 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района на соответствующий финансовый год.

- Признать с даты подписания настоящего постановления утратившими силу постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 14 октября 2011 года №01-1729-а «Об утверждении в новой редакции долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2009-2012 годы»».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района И.В.Гребешкову.

Глава администрации                                                                        К.Б.Полнов

В.А.Ефимов

51-748

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Н.П.Прудникова | 13.04.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Гребешкова |  |
|  | Председатель комитета по образованию | В.А.Ефимов |  |
|  | Председатель комитета финансов администрации Тихвинского района | С.А.Суворова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Гребешковой И.В. | 1 |
| Комитет по образованию | 2 |
| Комитет финансов администрации Тихвинского района | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |

| ВСЕГО: | 6 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 17 апреля 2012 г. №01-854-а

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2009-2012 ГОДЫ»

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность муниципальных образовательных

учреждений на 2009-2012 годы» в новой редакции

| #G0Цель Программы | Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников муниципальных образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | Координация деятельности и консолидация усилий управления образования, муниципальных образовательных учреждений, организаций, правоохранительных и надзорных органов, иных общественных объединений по повышению безопасности жизнедеятельности. Повышение уровня знаний по пожарной безопасности и культуры поведения обучающихся, воспитанников, работников муниципальных учреждений всех типов и видов. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с нормативной потребностью. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей |
| Входящие в состав Программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | 1. Разработка ПСД на АПС, монтаж АПС и системы оповещения людей о пожаре с выводом на пульт. 2. Обработка деревянных конструкций чердака огнезащитным составом. 3. Замена дверей на противопожарные. 4. Разработка системы пожарной безопасности. 5. Ремонт и испытание пожарных лестниц. 6. Замена водосчетчиков на электромагнитные расходомеры для обеспечения работы пожарных кранов. 7. Ремонт пожарных лестниц и дверей эвакуационных выходов. 8. Ремонт пожарного водоема. 9. Противопожарные мероприятия по комитету по образованию. 10. Вывод сигнала АПС на пульт. 11. Техническое обслуживание АПС 12. Разработка специальных технических условий для образовательных учреждений, находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (тыс. руб. в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит: 13485,6 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета: в 2009 году - 5107,0 тыс. руб. в 2010 году - 1395,4 тыс. руб., в 2011 году – 2680,0 тыс. руб. в 2012 году – 2001,2 тыс. руб. из областного бюджета: в 2011 году - 2302,0 тыс. руб. |
| Показатели: социальная эффективность | Повышение противопожарной безопасности участников образовательного процесса |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон «О пожарной безопасности»; постановление главы администрации Тихвинского района от 20 ноября 2008 года №01-1742-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных программ в Тихвинском районе» |
| Сроки разработки Программы | 2009 год |
| Профильное структурное подразделение администрации - разработчик Программы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Участники Программы | комитет по образованию администрации Тихвинского района, муниципальные образовательные учреждения Тихвинского района |
| Руководитель Программы | Ефимов Валерий Анатольевич - председатель комитета по образованию администрации Тихвинского района |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Управление Программой осуществляет комитет по образованию администрации Тихвинского района. Подготовка и предоставление в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района отчета о реализации программных мероприятий - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и отчета по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за реализацией Программы и расходованием бюджетных средств осуществляет комитет по образованию, комитет финансов, заместитель главы администрации Тихвинского района И.В.Гребешкова. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Введение

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность.

Безопасность образовательных учреждений достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта, в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации

В период с 2003 по 2008 годы:

- в 10 муниципальных образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях (100 процентов) проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;

- произведено приобретение и  замена огнетушителей с истекшим сроком действия на 100 процентов;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях на двери клеток, ведущие в общие коридоры, установлены приспособления для самозакрывания;

- все муниципальные общеобразовательные учреждения (100 процентов) обеспечены наглядной агитацией (плакаты, макеты, стенды) по пожарной опасности;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны схемы эвакуации при пожаре;

- разработана система пожарной безопасности для восьми сельских общеобразовательных школ, расстояние до которых превышает 15 км;

- проведено испытание пожарных лестниц в восьми муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий по повышению пожарной безопасности образовательных учреждений из муниципального бюджета было потрачено из местного бюджета 5,6 млн. рублей, из областного бюджета - 0,8 млн. рублей.

2. Материально-техническая база муниципальных

образовательных учреждений

В Тихвинском районе действуют 39 муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

- 13 дошкольных образовательных учреждений;

- 19 школ;

- 6 учреждений дополнительного образования;

- 1 детский дом.

Муниципальные образовательные учреждения всех типов расположены в 53-х зданиях.

Из общего количества муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений 100% учреждений размещены в типовых зданиях:

- муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: «Центр детский экологический», «Тихвинский Центр детского творчества» и муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тихвинский детский дом» размещены в зданиях бывших детских садов;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» - в здании школы.

2 здания учреждений образования (муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан») имеют деревянные оштукатуренные конструкции перекрытий. В муниципальных общеобразовательных учреждениях покрытие пола в общих коридорах выполнено из горючих материалов (паркет, линолеум, половой шпунт), степень износа составляет более 70 процентов.

В план мероприятий Программы вносится система мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений.

3. Оценка ситуации пожарной безопасности органами

государственного пожарного надзора

По итогам приемки муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года в августе 2007 года отделом государственного пожарного надзора Тихвинского района предложено к исполнению 117 противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств:

1) замена дверей пожароопасных технических помещений на противопожарные с пределом огнестойкости 0,6 часа;

2) разработка системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях;

3) испытание пожарных лестниц.

Вместе с тем, остаются приоритетными также оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.

В актах приемки к началу 2008 учебного года отмечено, что работа по пожарной безопасности образовательных учреждений проводится согласно «Адресной программе».

На объектах муниципальных образовательных учреждений в 2008 году возгораний зарегистрировано не было.

4. Обучение детей правилам пожарной безопасности,

действиям в экстремальных ситуациях и обучение

лиц, ответственных за пожарную безопасность

образовательного учреждения

В 2003-2008 годах в муниципальных общеобразовательных учреждениях сложилась система проведения тренировок и практических занятий по эвакуации обучающихся и персонала в случае пожара (2 раза в год с участием специалистов органов государственного пожарного надзора) с составлением актов и справок. Пропаганда знаний безопасной жизнедеятельности среди учащихся проводится в процессе воспитательных мероприятий на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности».

Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений и проверка знаний по вопросам охраны труда проводится по типовым программам.

В 2007 году прошли обучение 42 заместителя руководителей образовательных учреждений правилам пожарной безопасности, в 2008 году обучены руководители образовательных учреждений.

Для формирования у педагогов и обучающихся устойчивой мотивации к поведению, обеспечивающему личную безопасность, воспитания культуры безопасности, существует необходимость разработки и реализации в каждом образовательном учреждении Программы «Формирование навыка личной безопасности: меры предосторожности в повседневной жизни, поведение в экстремальных ситуациях» и в рамках курсовой подготовки - отдельного образовательного модуля для повышения профессиональной квалификации учителей и классных руководителей в области технологий воспитания культуры безопасности. Решать проблемы воспитания культуры безопасности взрослых и детей необходимо в комплексе с созданием и развитием современных форм и методов работы, привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов города.

5. Индивидуальные средства защиты

По статистике более 80 процентов случаев гибели людей или потери здоровья в результате пожаров происходит вследствие отравления продуктами горения или парами ядовитых веществ.

В целях обеспечения безопасности детей в условиях возникновения пожаров необходимо обеспечить учреждения индивидуальными средствами защиты.

В 2007 годах обслуживающий персонал муниципального образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тихвинский детский дом» обеспечен средствами индивидуальной защиты в количестве 48 штук, которые в условиях возникновения пожара обеспечивает эвакуацию воспитанников.

______________

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного

функционирования образовательных учреждений:

| #G0№ п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Разработка ПСД на АПС, монтаж АПС и системы оповещения людей о пожаре с выводом на пульт | Образовательные учреждения | 2009- 2012 | Местный бюджет Областной бюджет | 6215,15158 2302,0 | 3073,0 | 1132,6 | 1583,43324 2302,0 | 426,11834 |
| 2. | Обработка деревянных конструкций чердака огнезащитным составом | Образовательные учреждения | 2009 2011 | Местный бюджет | 1039,077 | 480,394 |  | 558,683 |  |
| 3. | Замена дверей на противопожарные | Образовательные учреждения | 2009, 2012 | Местный бюджет | 1466,365 | 309,09 |  |  | 1157,275 |
| 4. | Разработка системы пожарной безопасности | Образовательные учреждения | 2009 | Местный бюджет | 724,8 | 724,8 |  |  |  |
| 5. | Ремонт и испытание пожарных лестниц | Образовательные учреждения | 2009 | Местный бюджет | 235,0 | 202,0 |  | 15,0 | 18,0 |
| 6. | Ремонт пожарных лестниц и дверей эвакуационных выходов | Образовательные учреждения | 2009 | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
| 7. | Замена водосчетчиков на электромагнитные расходомеры для обеспечения работы пожарных кранов | Образовательные учреждения | 2009 | Местный бюджет | 177,716 | 177,716 |  |  |  |
| 8. | Ремонт пожарного водоема | Образовательные учреждения | 2010 | Местный бюджет | 80,00 |  | 80,00 |  |  |
| 9. | Противопожарные мероприятия по комитету по образованию | Комитет по образованию | 2010 | Местный бюджет | 182,8 |  | 182,8 |  |  |
| 10. | Вывод сигнала АПС на пульт | Образовательные учреждения | 2011 | Местный бюджет | 481,2805 |  |  | 481,2805 |  |
| 11. | Техническое обслуживание АПС |  |  |  | 41,60326 |  |  | 41,60326 |  |
| 12. | Разработка специальных технических условий для образовательных учреждений, находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | Образовательные учреждения | 2012 | Местный бюджет | 399,80666 |  |  |  | 399,80666 |
|  | ИТОГО: |  |  | Местный бюджет Областной бюджет | 11183,6 2302,0 | 5107,0 | 1395,4 | 2680,0 2302,0 | 2001,2 |

7. План мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных

образовательных учреждений на 2009-2012 годы» в новой редакции

| #G0Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы) |  |  |  | Планируемые результаты реализации программы |  | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Разработка проектно-сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом на пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2009 | 1410,0 | 1410,0 |  |  |  | МОУ «СОШ №1» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» | 2009 | 476,0 | 476,0 |  |  |  | МОУ «Гимназия №2» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2009 | 387,0 | 387,0 |  |  |  | МОУ «СОШ №5» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ереминогорская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 375,0 |  |  | 375,0 |  | МОУ «Ереминогорская ООШ» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 498,0 |  |  | 498,0 |  | МОУ «Шугозерская школа» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 693,0 |  |  | 693,0 |  | МОУ «Горская ООШ» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 438,0 |  |  | 438,0 |  | МОУ «Коськовская ООШ» |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 298,0 |  |  | 298,0 |  | МОУ «Пашозерская ООШ» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Ласточка» | 2010 | 259,0 | 259,0 |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №1 «Ласточка» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2 «Зоренька» | 2011 2012 | 300,0 122,00592 | 300,0 122,00592 |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №2 «Зоренька» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №3 «Радуга» | 2011 | 395,6 | 395,6 |  |  |  | МДОУ «ЦРР» - д/с №3 «Радуга» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Незабудка» | 2010 | 99,8 | 99,8 |  |  |  | МДОУ д/с №5 «Незабудка» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» | 2009 | 355,0 | 355,0 |  |  |  | МДОУ д/с КВ №6 «Улыбка» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №7 «Солнышко» | 2010 | 199,0 | 199,0 |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №7 «Солнышко» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Сказка» | 2010 | 475,0 | 475,0 |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №8 «Сказка» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Филиппок» | 2009 | 99,69877 | 99,69877 |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №9 «Филиппок» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №10 «Ручеек» | 2009 | 99,91163 | 99,91163 |  |  |  | МДОУ д/с КВ №10 «Ручеек» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №11 «Чайка» | 2011 2012 | 300,0 104,11242 | 300,0 104,11242 |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №11 «Чайка» |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лужок» | 2011 | 225,0 | 225,0 |  |  |  | МДОУ д/с «Лужок» |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 2011 2012 | 150,0 120,0 | 150,0 120,0 |  |  |  | МОУ ДОД «ТЦДТ» |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2009 2011 | 95,3896 32,83324 | 95,3896 32,83324 |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр» | 2009 2010 2011 | 50,0 99,8 80,0 | 50,0 99,8 80,0 |  |  |  | МОУ ДОД «ДООФЦ» |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» | 2011 2012 | 100,0 80,0 | 100,0 80,0 |  |  |  | МОУ ДОД ЦДТ ШИКиТ «Лантан» |  |  |  |
| Комитет по образованию | 2009 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 8519,69158 | 6215,15158 |  | 2302,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обработка деревянных конструкций чердака огнезащитным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2009 2011 | 75,034 89,949 | 75,034 89,949 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №1» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | 2009 2011 | 75,034 89,949 | 75,034 89,949 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №3» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2009 2011 | 52,707 59,497 | 52,707 59,497 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №6» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ереминогорская основная общеобразовательная школа» | 2009 2011 | 37,516 44,929 | 37,516 44,929 |  |  |  |  | МОУ «Ереминогорская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2009 2011 | 75,034 89,949 | 75,034 89,949 |  |  |  |  | МОУ «Шугозерская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя общеобразовательная школа» | 2009 2011 | 37,516 44,929 | 37,516 44,929 |  |  |  |  | МОУ «Ганьковская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» | 2009 2011 | 20,006 24,766 | 20,006 24,766 |  |  |  |  | МОУ «Ильинская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красавская основная общеобразовательная школа» | 2009 2011 | 75,034 89,949 | 75,034 89,949 |  |  |  |  | МОУ «Красавская ООШ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2009 | 10,003 | 10,003 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» | 2009 2011 | 22,51 24,766 | 22,51 24,766 |  |  |  |  | МОУ ДОД ЦДТ ШИКиТ «Лантан» |  |  |
| Комитет по образованию | 2011 | - | - |  |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| ИТОГО: | 2009 2011 | 480,394 558,683 | 480,394 558,683 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Разработка системы пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №1 » |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «Гимназия №2» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №3» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №4 » |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №5 » |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №6» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «Лицей №7» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №8» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «Лицей №8» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №9» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ «Шугозерская СОШ» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Ласточка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с №1 ОВ «Ласточка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2 «Зоренька» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №2 «Зоренька» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №3 «Радуга» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ «ЦРР» - д/с №3 «Радуга» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №4 «Россияночка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №4 «Россияночка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Незабудка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с №5 «Незабудка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №6 «Улыбка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №7 «Солнышко» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №7 «Солнышко» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Сказка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №8 «Сказка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Филиппок» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №9 «Филиппок» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №10 «Ручеек» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №10 «Ручеек» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №11 «Чайка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №11 «Чайка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Елочка» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад №12 «Елочка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лужок» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с «Лужок» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «Тихвинский ЦДТ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ДООФЦ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД ЦДТ ШИКиТ «Лантан» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» | 2009 | 24,8 | 24,8 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦИТ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» | 2009 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ДООЦ «Огонёк» |  |  |
| ИТОГО: |  | 724,8 | 724,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Замена дверей на противопожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2009 | 59,09 | 59,09 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №1 » |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» | 2012 | 19,45 | 19,45 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №9» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреевская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 63,83 | 63,83 |  |  |  |  | МОУ «Андреевская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 59,25 | 59,25 |  |  |  |  | МОУ «Борская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 41,5 | 41,5 |  |  |  |  | МОУ «Ганьковская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 44,8 | 44,8 |  |  |  |  | МОУ «Ильинская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 81,00 | 81,00 |  |  |  |  | МОУ «Шугозерская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 94,00 | 94,00 |  |  |  |  | МОУ «Горская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красавская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 59,25 | 59,25 |  |  |  |  | МОУ «Красавская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  | МОУ «Коськовская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 22,75 | 22,75 |  |  |  |  | МОУ «Пашозерская ООШ» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Ласточка» | 2012 | 55,25 | 55,25 |  |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №1 «Ласточка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2 «Зоренька» | 2009 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №2 «Зоренька» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №3 «Радуга» | 2009 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | МДОУ «ЦРР» д/с №3 «Радуга» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №4 «Россияночка» | 2009 2012 | 50,0 60,15 | 50,0 60,15 |  |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №4 «Россияночка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Незабудка» | 2012 | 59,25 | 59,25 |  |  |  |  | МДОУ д/с №5 «Незабудка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» | 2012 | 56,25 | 56,25 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №6 «Улыбка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №7 «Солнышко» | 2012 | 95,795 | 95,795 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №7 «Солнышко» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Сказка» | 2012 | 78,0 | 78,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №8 «Сказка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Филиппок» | 2012 | 58,25 | 58,25 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №9 «Филиппок» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №10 «Ручеек» | 2012 | 39,5 | 39,5 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №10 «Ручеек» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №11 «Чайка» | 2012 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №11 «Чайка» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 2012 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ТЦДТ» |  |  |
| ИТОГО: | 2009 2012 | 309,09 1157,275 | 309,09 1157,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Ремонт и испытание пожарных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2009 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №1» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» | 2009 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | МОУ «Гимназия №2» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №3» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №6» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» | 2009 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | МОУ «Лицей №7» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» | 2009 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | МОУ «Борская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреевская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ «Андреевская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная общеобразовательная школа» | 2009 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | МОУ «Горская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красавская основная общеобразовательная школа» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ «Красавская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная общеобразовательная школа» | 2009 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | МОУ «Пашозерская ООШ» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Филиппок» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №9 «Филиппок» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №10 «Ручеек» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №10 «Ручеек» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №11 «Чайка» | 2009 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №11 «Чайка» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2009 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  | МОУ «Шугозерская СОШ» |  |  |
| ИТОГО: | 2009 2011 2012 | 202,0 15,0 18,0 | 202,0 15,0 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Ремонт пожарных лестниц и дверей эвакуационных выходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 2009 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ТЦДТ» |  |  |
| ИТОГО: |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. Ремонт пожарного водоема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная общеобразовательная школа» | 2010 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | МОУ «Горская ООШ» |  |  |
| ИТОГО: |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. Замена водосчетчиков на электромагнитные расходомеры для обеспечения работы пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №3 «Радуга» | 2009 | 44,429 | 44,429 |  |  |  |  | МДОУ «ЦРР» - д/с №3 «Радуга» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» | 2009 | 44,429 | 44,429 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №6 «Улыбка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №7 «Солнышко» | 2009 | 44,429 | 44,429 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №7 «Солнышко» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Сказка» | 2009 | 44,429 | 44,429 |  |  |  |  | МДОУ детский сад ОВ №8 «Сказка» |  |  |
| ИТОГО: |  | 177,716 | 177,716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. Противопожарные мероприятия по комитету по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию | 2010 | 182,8 | 182,8 |  |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| ИТОГО: |  | 182,80 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 10. Вывод сигнала АПС на пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2011 | 34,00052 | 34,00052 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №1» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «Гимназия «2» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №4» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №5» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «СОШ №6» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «Лицей №7» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №8» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «Лицей №8» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 34,00052 | 34,00052 |  |  |  |  | МОУ «Борская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 27,964 | 27,964 |  |  |  |  | МОУ «Ганьковская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 34,00052 | 34,00052 |  |  |  |  | МОУ «Ильинская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 13,982 | 13,982 |  |  |  |  | МОУ «Шугозерская СОШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красавская основная общеобразовательная школа» | 2011 | 34,0052 | 34,0052 |  |  |  |  | МОУ «Красавская ООШ» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №4 «Россияночка» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №4 «Россияночка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №6 «Улыбка» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Филиппок» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МДОУ д/с ОВ №9 «Филиппок» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №10 «Ручеек» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МДОУ д/с КВ №10 «Ручеек» |  |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Елочка» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МДОУ д/с №12 «Елочка» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурный) центр» | 2011 | 48,32852 | 48,32852 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ДООФЦ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ ДОД «Огонек» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечений родителей «Тихвинский детский дом» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ «Тихвинский детский дом» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» | 2011 | 17,00026 | 17,00026 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦИТ» |  |  |
| ИТОГО: |  | 481,2805 | 481,2805 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 11. Техническое обслуживание АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детский экологический» | 2011 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ЦДЭ» |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 2011 | 26,60326 | 26,60326 |  |  |  |  | МОУ ДОД «ТЦДТ» |  |  |
| ИТОГО: |  | 41,60326 | 41,60326 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 12. Разработка специальных технических условий для образовательных учреждений, находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | МОУ «Горская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | МОУ «Ильинская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | МОУ «Пашозерская ООШ» |  |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 99,80666 | 99,80666 |  |  |  |  | МОУ «Коськовская ООШ» |  |  |
| ИТОГО: |  | 399,80666 | 399,80666 |  |  |  |  |  |  |  |

ВСЕГО по программе: 13485,6 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета:

в 2009 году - 5107,0 тыс. руб.; в 2010 году - 1395,4 тыс. руб.; в 2011 году – 2680,0 тыс. руб.; в 2012 году – 2001,2 тыс. руб.

из областного бюджета: в 2011 году  - 2302,0 тыс. руб.

.________________