#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 10 ноября 2021 г. 01-2182-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 19 августа 2021 года № 01-1600-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 16 октября 2020 года №01-2012-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»;

- **от 9 апреля 2021 года № 01-664-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 16 октября 2020 года №01-2012-а».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Богдашова Лидия Валентиновна,

56058

Чикалов Александр Андреевич,

71154

Солдатенков Дмитрий Александрович,

74-114

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заведующий общим отделом*  | *Савранская И.Г.* |  |
| *Заведующий юридическим отделом* | *Максимов В.В.* |  |
| *Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов* | *Суворова С.А.* |  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства*  | *Корцов А.М.* |  |
| *Заместитель главы администрации – председатель комитета по экономике и инвестициям*  | *Федоров П.А.* |  |
| *Главный бухгалтер* | *Жиркова Л.И.* |  |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело*  | *1* |  |
| *Наумову Ю.А.* | *1* |  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства*  | *2* |  |
| *Отдел по строительству*  | *1* |  |
| *Комитет финансов*  | *1* |  |
| *Комитет по экономике и инвестициям*  | *1* |  |
| ***ИТОГО:*** | ***7*** |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 10 ноября 2021г. №01-2182-а

(приложение)

**Муниципальная программа**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству администрации Тихвинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий, эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий  |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
* совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | * протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов – 14,2769 км
* экономия электроэнергии на уличном освещении – 2%
 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации  | Общий объём финансового обеспечения программы составляет **122 704,500** тыс. рублей, из них:в 2022 году -**46 034,5** тыс.руб.в 2023 году -**38 585,0** тыс.руб.в 2024 году -**38 085,0** тыс.руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации  | Налоговые расходы не предусмотрены |

 **1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз** **развития сферы реализации муниципальной программы**

* 1. **Газоснабжение**

Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 2019 году ООО «Гипрониигаз». Источником газоснабжения г. Тихвин является действующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, за шоссе Тихвин- Бокситогорск.

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одорирования его и осушки.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, Берёзовик, Красава, Царицыно Озеро, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/жителей.

**1.2. Уличное освещение**

Территорию Тихвинского городского поселения освещают 3229 светильников, из них: 2574 светильника - светодиодные, остальные 655 светильников - с газоразрядными лампами мощностью 70-250 ватт. Таким образом, общая оснащенность энергосберегающими лампами составляет около 87,3%.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в коммунальной сфере**

Основополагающими документами, определяющими основные направления и приоритеты в сфере экономического развития, являются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвинского городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя:

а). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

- другим мероприятиям в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.

б). Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

-электроснабжению уличного освещения Тихвинского городского поселения;

-реконструкции сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения.

-реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения - за счет средств областного и местного бюджетов;

-энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере;

-энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере;

-актуализации схемы энергетических ресурсов (теплоснабжение, водоснабжение).

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Тихвинском городском

поселении»,

утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 10 ноября 2021г. №01-2182-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов)**

**по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя**  |
|  | **2022 г.**  | **2023 г**  | **2024 г.**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1 | Строительство газопроводов | км | 7,2001 | 4,9569 | 2,12 |
| 2 | Проектирование газопроводов | км | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3  | Пусконаладочные работы по газопроводам | км | 15,45 | 12,157 | 2,12 |
| 4 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 5 | Уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении в сопоставимых условиях | % | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Снижение энергопотребления бюджетными учреждениями | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском

поселении», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 10 ноября 2021г. №01-2182-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ответственный исполнитель** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Проектная часть*** |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** | **Отв. исполнитель:****комитет ЖКХ** **Соисполнитель:****отдел по строительству** | **2022** | **5 849,500** | 0,0 | 0,0 | **5 849,500** |
| **2023** | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** |
| **2024** | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** |
| 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | комитет ЖКХ отдел по строительству  | 2022 | 5 849,5 | 0,00 | 0,00 | 5 849,5 |
| 2023 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 4 000,0 |
| 2024 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 4 000,0 |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований - за счет средств областного и местного бюджетов | отдел по строительству | 2022 | 1 849,5 | 0,00 | 0,0 | 1 849,5 |
| 2023 | 2 500,0 | 0,00 | 0,00 | 2 500,0 |
| 2024 | 2 500,0 | 0,00 | 0,00 | 2 500,0 |
| 1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации собственности муниципального образования | отдел по строительству  | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения |  отдел по строительству | 2022 | 3 500,0 | 0,00 | 0,00 | 3 500,0 |
| 2023 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 000,0 |
| 2024 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 000,0 |
| **Итого по проектной части** |  | **2022** | **5 849,500** | 0,0 | 0,0 | **5 849,500** |
| **2023** | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** |
| **2024** | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** |
| **Итого:** | **2022-2024** | **13 849,5** | 0,00 | 0,00 | **13 849,5** |
| ***Процессная часть*** |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | **Комитет ЖКХ** | **2022** | **5 000,0** | 0,00 | 0,00 | **5 000,0** |
| **2023** | **2 000,0** | 0,00 | 0,00 | **2 000,0** |
| **2024** | **1 500,0** | 0,00 | 0,00 | **1 500,0** |
| 1.1.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | 2022 | 5 000,0 | 0,00 | 0,00 | 5 000,0 |
| 2023 | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения"** | **Комитет ЖКХ** | **2022** | **35 185,0** | 0,00 | 0,00 | **35 185,0** |
| **2023** | **32 585,0** | 0,00 | 0,00 | **32 585,0** |
| **2024** | **32 585,0** | 0,00 | 0,00 | **32 585,0** |
| 2.1. Электроснабжение уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2022 | 28 520,0 | 0,00 | 0,00 | 28 520,0 |
| 2023 | 28 520,0 | 0,00 | 0,00 | 28 520,0 |
| 2024 | 28 520,0 | 0,00 | 0,00 | 28 520,0 |
| 2.2. Устройство сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2022 | 3 750,0 | 0,00 | 0,00 | 3 750,0 |
| 2023 | 3 750,0 | 0,00 | 0,00 | 3 750,0 |
| 2024 | 3 750,0 | 0,00 | 0,00 | 3 750,0 |
| 2.3. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения - за счет средств областного и местного бюджетов | Муниципальные учреждения | 2022 | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере  | Муниципальные учреждения | 2022 | 315,0 | 0,00 | 0,00 | 315,0 |
| 2023 | 315,0 | 0,00 | 0,00 | 315,0 |
| 2024 | 315,0 | 0,00 | 0,00 | 315,0 |
| 2.6. Актуализация схемы энергетических ресурсов (теплоснабжение, водоснабжение) | Комитет ЖКХ | 2022 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по процессной части** |  | **2022** | **40 185,0** | 0,00 | 0,00 | **40 185,0** |
| **2023** | **34 585,0** | 0,00 | 0,00 | **34 585,0** |
| **2024** | **34 085,0** | 0,00 | 0,00 | **34 085,0** |
| **2022-2024** | **108 855,0** | 0,00 | 0,00 | **108 855,0** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** |  | **2022** | **46 034,5** | 0,00 | 0,00 | **46 034,5** |
| **2023** | **38 585,0** | 0,00 | 0,00 | **38 585,0** |
| **2024** | **38 085,0** | 0,00 | 0,00 | **38 085,0** |
| **2022-2024** | **122 704,5** | 0,00 | 0,00 | **122 704,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_