#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 31 октября 2023 г. 01-2723-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» |
| 21,0400 ДО НПА |

В целях создания условий для обеспечения качественного и надёжного предоставления коммунальных услуг потребителям и совершенствования механизмов развития коммунальной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении, в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 29 августа 2023 года № 01-2210-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения» администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать **утратившими** силу:
	* постановление администрации Тихвинского района **от 8 ноября 2022 года № 01-2494-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»;
	* постановление администрации Тихвинского района **от 18 апреля 2023 года № 01-991-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 8 ноября 2022 года № 01-2494-а»;
	* постановление администрации Тихвинского района **от 20 июля 2023 года № 01-1889-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 8 ноября 2022 года № 01-2494-а (от 18 апреля 2023 года № 01-991-а)»;
	* постановление администрации Тихвинского района **от 4 октября 2023 года № 01-2490-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 8 ноября 2022 года № 01-2494-а (с изменениями от 18 апреля 2023 года № 01-991-а, от 20 июля 2023 года № 01-1889-а)».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района председателя комитета жилищно- коммунального хозяйства.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Степанова Ирина Владимировна,

79300

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  |   | Корцов А.М. |
| Заведующий отделом коммунального хозяйства |   | Богдашова Л.В. |
| Заведующий юридическим отделом  |   | Павличенко И.С. |
| Заведующий общим отделом |   | Савранская И.Г. |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов |  | Суворова С.А. |
| И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета по экономике и инвестициям |  | Петров И.В. |
| Заведующий отделом по строительству |  | Голубев А.Л. |
| Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер |  | Бодрова Л.Г. |

РАССЫЛКА:

|  |  |
| --- | --- |
| Дело | 1 |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 1 |
| Итого: | 7 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2723-а

 (приложение)

**Муниципальная программа**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству администрации Тихвинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Приоритетный проект «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий, эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий  |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
* совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | * врезка распределительного газопровода п. Березовик в «Межпоселковый газопровод ГРС Тихвин до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно озеро Тихвинского района», пуск газа в распределительный газопровод среднего давления. (приложение 1);
* пуск газа в существующий газопровод сжиженного газа п. Березовик, перевод плит на природный газ (приложение 1);
* врезка распределительного газопровода п. Красава в «Межпоселковый газопровод ГРС Тихвин до п. Красава (приложение 1);
* пуск газа в существующий газопровод сжиженного газа п. Красава (приложение 1);
* техническое обслуживание газораспределительных сетей протяжённостью 35,74 км (приложение 1)
* уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении – 2% (приложение 1)
* снижение энергопотребления бюджетными учреждениями-0,5% (приложение 1)
 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации  | Общий объём финансового обеспечения программы составляет **110 061, 9** тыс. рублей, из них:в 2024 году -**39 804, 1** тыс. руб.в 2025 году -**35 378, 9** тыс. руб.в 2026 году -**34 878, 9** тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации  | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз** **развития сферы реализации муниципальной программы**

* 1. **Газоснабжение**

Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 2018 году ООО «Гипрониигаз». Источником газоснабжения г. Тихвин является действующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, за шоссе Тихвин- Бокситогорск.

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одорирования его и осушки.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, Берёзовик, Красава, Царицыно Озеро, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/жителей.

**1.2. Уличное освещение**

Территорию Тихвинского городского поселения освещают 3341 светильников, из них: 2681 светильника - светодиодные, остальные 660 светильников - с газоразрядными лампами мощностью 70-250 ватт.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в коммунальной сфере.**

Основополагающими документами, определяющими основные направления и приоритеты в сфере экономического развития, являются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвинского городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы.**

1. Проектная часть муниципальной программы включает в себя реализацию Приоритетного проекта «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области» (приложение 2);

2. Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя (приложение 2):

а). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

- другим мероприятиям в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.

б). Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

-электроснабжению уличного освещения Тихвинского городского поселения;

-реконструкции сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения.

-реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения - за счет средств областного и местного бюджетов;

-энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере;

-энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере;

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения (приложение 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2723-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов)**

**по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
|  |  |  | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
| 1  | Врезка распределительного газопровода п. Березовик в «Межпоселковый газопровод ГРС Тихвин до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно озеро Тихвинского района», пуск газа в распределительный газопровод среднего давления | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Пуск газа в существующий газопровод сжиженного газа п. Березовик, перевод плит на природный газ | км | 7,382 | 0 | 0 |
| 3 | Врезка распределительного газопровода п. Красава в «Межпоселковый газопровод ГРС Тихвин до п. Красава | шт. | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Пуск газа в существующий газопровод сжиженного газа п. Красава | км | 0 | 4,96 | 0 |
| 5 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей | км | 35,74 | 35,74 | 35,74 |
| 6 | Уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении в сопоставимых условиях | % | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Снижение энергопотребления бюджетными учреждениями | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования

 и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»,

утверждённой постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2723-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Годы реализации** | **Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб.** |
|  **основного мероприятия** | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Проектная часть** |
| **Приоритетный проект "Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области"** | **Комитет ЖКХ** | **2024** | **1565,2** | **0,0** | **0,0** | **1565,2** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения-за счёт средств областного и местного бюджетов** | **Комитет ЖКХ** | **2024** | **1565,2** | **0,0** | **0,0** | **1565,2** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по проектной части** | **2024** | **1565,2** | **0,0** | **0,0** | **1565,2** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024-2026** | **1565,2** | **0,0** | **0,0** | **1565,2** |
| **Процессная часть** |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | **Комитет ЖКХ, отдел по строительству** | **2024** | **2600,0** | **0,0** | **0,0** | **2600,0** |
| **2025** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |
| **2026** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** |
| 1.1.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ, отдел по строительству | 2024 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| 2025 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2026 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.1.1 Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Комитет ЖКХ | 2024 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2026 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.1.2 Пусконаладочные работы по газопроводам | Отдел по строительству | 2024 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения"** | **Комитет ЖКХ** | 2024 | **35638,9** | **0,0** | **0,0** | **35638,9** |
| 2025 | **34378,9** | **0,0** | **0,0** | **34378,9** |
| 2026 | **34378,9** | **0,0** | **0,0** | **34378,9** |
| 2.1. Электроснабжение уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2024 | 28045,0 | 0,0 | 0,0 | 28045,0 |
| 2025 | 28045,0 | 0,0 | 0,0 | 28045,0 |
| 2026 | 28045,0 | 0,0 | 0,0 | 28045,0 |
| 2.1.1 Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2024 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
| 2025 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
| 2026 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
| 2.1.2 Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2024 | 3875,0 | 0,0 | 0,0 | 3875,0 |
| 2025 | 3875,0 | 0,0 | 0,0 | 3875,0 |
| 2026 | 3875,0 | 0,0 | 0,0 | 3875,0 |
| 2.1.3 Замена шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением г. Тихвин (АСУНО) | Комитет ЖКХ | 2024 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2025 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2026 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2.1.4 Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2024 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 2025 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 2026 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 2.2 Устройство сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2024 | 5978,9 | 0,0 | 0,0 | 5978,9 |
| 2025 | 6018,9 | 0,0 | 0,0 | 6018,9 |
| 2026 | 6018,9 | 0,0 | 0,0 | 6018,9 |
| 2.2.1 Замена СИП ул. Ленинградская, д. 76,143 | Комитет ЖКХ | 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 Устройство уличного освещения, заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, проектирование сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2024 | 4878,9 | 0,0 | 0,0 | 4878,9 |
| 2025 | 5418,9 | 0,0 | 0,0 | 5418,9 |
| 2026 | 5418,9 | 0,0 | 0,0 | 5418,9 |
| 2.2.3 Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные, монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2026 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.2.4 Обрезка ветвей в охранной зоне уличного освещения г. Тихвин | Комитет ЖКХ | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3 Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2024 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 ПИР ул. Ленинградская, д. 143 по установке индивидуальных газовых котлов в жилых помещениях МКД | Комитет ЖКХ | 2024 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере | Муниципальные учреждения | 2024 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 |
| 2025 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 |
| 2026 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 |
| 2.4.1 МУ "ТРДК" | Муниципальные учреждения | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4.2 МУ "ТЦБС" | Муниципальные учреждения | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4.3 МУ "МСЦ" | Муниципальные учреждения | 2024 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 2025 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 2026 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| **Итого по процессной части** | **2024** | **38238,9** | **0,0** | **0,0** | **38238,9** |
| **2025** | **35378,9** | **0,0** | **0,0** | **35378,9** |
| **2026** | **34878,9** | **0,0** | **0,0** | **34878,9** |
| **2024-2026** | **108496,7** | **0,0** | **0,0** | **108496,7** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | **2024** | **39804,1** | **0,0** | **0,0** | **39804,1** |
| **2025** | **35378,9** | **0,0** | **0,0** | **35378,9** |
| **2026** | **34878,9** | **0,0** | **0,0** | **34878,9** |
| **2024-2026** | **110061,9** | **0,0** | **0,0** | **110061,9** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_