#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 марта 2020 г. 01-674-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О проведении месячника по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района |
| 21, 0400 ОБ |

На основании статьи 29, части 4 статьи 51 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области; части 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; в соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района и в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.

2. Образовать штаб по благоустройству территорий населенных пунктов Тихвинского городского поселения в составе согласно приложению №1.

3. Штабу по благоустройству обеспечить координацию выполнения мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения и контроль за их выполнением.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района закрепить по уборке территории города Тихвина за предприятиями промышленности и строительства, топливно-энергетического хозяйства, транспорта, связи, потребительского рынка, объектов гаражно-стояночного хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта, в соответствии с Планом организации месячника по благоустройству на территории Тихвинского городского поселения согласно приложению №2.

5. С целью организации проведения месячника по благоустройству рекомендовать:

5.1. главам администраций сельских поселений, председателям, членам общественных советов и председателям территориальных общественных самоуправлений организовать жителей населённых пунктов на участие в месячнике по благоустройству. Председателям и членам общественных советов выполнить мероприятия по содержанию информационных щитов для поддержания их в надлежащем виде;

5.2. жителям города Тихвина и сельских населенных пунктов принять активное участие в организации и проведении мероприятий месячника по благоустройству территории общего пользования, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам от мусора, бытовых отходов и несанкционированных свалок;

5.3. предприятиям промышленности и строительства, топливно-энергетического хозяйства, транспорта, связи, потребительского рынка, объектов гаражно-стояночного хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта:

- убрать территории общего пользования, прилегающие к объектам организаций, учреждений, предприятий, а также территории, закрепляемые комитетом ЖКХ для проведения уборки, от бытового мусора, сухой травы, поросли дикорастущего кустарника и обеспечить вывозку мусора с убранных территорий на полигон ТБО;

5.4. управляющим компаниям и товариществам собственников жилья:

- информировать жителей многоквартирных домов о проведении месячника по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района;

- назначить ответственных лиц за организацию месячника по благоустройству территорий, прилегающих к определенным многоквартирным домам;

- определить мероприятия, которые необходимо выполнить при проведении месячника;

- обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, вывозку мусора и оказать содействие жителям в выполнении запланированных мероприятий;

5.5. организации, оказывающей услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в период проведения месячника:

- оказать содействие в предоставлении транспорта для транспортировки мусора, собранного в период проведения месячника в общественных местах;

- обеспечить сбор мусора, доставку и прием его на полигоне твердых бытовых отходов;

5.6. средствам массовой информации Тихвинского района информировать жителей о планируемом месячнике.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно - коммунального хозяйства.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Зиннер Яна Павловна,

78-601

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Глава Тихвинского района* |  | *Лазаревич А.В.* |
| *Заведующий общим отделом* |  | *Савранская* *И.Г.* |
| *Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам* |  | *Гребешкова И.В.* |
| *Заведующий юридическим отделом* |  | *Максимов В.В.* |
| *Заместитель главы – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Корцов А.М.* |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дело* | *1* |  | |
| *Корцову А.М.* | *2* |  | |
| *Организационный отдел (старостам)* | *22* |  | |
| *Совет депутатов* | *2* |  | |
| *Администрации сельских поселений* | *8* |  | |
| *АО «Жилье»* | *1* |  | |
| *АО «Чистый город»* | *1* |  | |
| *МБУ «Зеленый город»* | *1* |  | |
| *МП «Бани»* | *1* |  | |
| *ГУП ЛО Водоканал* | *1* |  | |
| *ООО «КСТМ»* | *1* |  | |
| *ООО «Возрождение Тихвин»* | *1* |  | |
| *ООО «ТУЖКХ»* | *1* |  | |
| *ООО «УЖКХ»* | *1* |  | |
| *АНО «Редакция газеты «Трудовая слава»* | *1* |  | |
| *АНО «Радио Тихвин»* | *1* |  | |
| ***ИТОГО:*** | ***46*** | |  |

Приложение №1

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 30 марта 2020 г. №01-674-а

**Состав штаба по благоустройству территорий населенных пунктов**

**Тихвинского городского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель штаба:** | |
| Корцов Артём Михайлович | - заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| **Заместитель председателя штаба:** | |
| Громова Елена Владимировна | - заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| **Секретарь штаба:** | |
| Захаров Роман Николаевич | - ведущий специалист отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| **Члены штаба:** |  |
| Акмаева Ольга Дулатовна | - заведующий организационным отделом администрации Тихвинского района |
| Борисов Сергей Вячеславович | - генеральный директор МБУ «Зеленый город» |
| Бурыкин Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «КСТМ» |
| Ефимов Валерий Анатольевич | - председатель комитета по образованию администрации Тихвинского района |
| Заболотский Виталий Александрович | - генеральный директор ООО «Возрождение Тихвин» |
| Котов Денис Витальевич | - генеральный директор ООО «ТУЖКХ» |
| Котова Елена Юрьевна | - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района |
| Курганова Маргарита Николаевна | - заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Тихвинского района |
| Лазаревич Наталья Александровна | - генеральный директор АО «Чистый город» |
| Макаренков Владимир Васильевич | - генеральный директор АО «Жильё» |
| Хухунаишвили Георгий Парменович | - депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 30 марта 2020 г. №01-674-а

**План организации месячника по благоустройству на территории Тихвинского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Места проведения субботника | Ответственный организатор (исполнитель) субботника | Ответственный представитель | Предполагаемая дата проведения | Организация, оказывающая содействие в вывозе собранного  мусора |
| 1 | Берег р. Тихвинка в районе Парка поколений | Комитет  по тарифам и ценовой политике Ленинградской области | Громова Е.В. | 21.04. | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 2 | Захаровский парк | Совет депутатов, общественный совет, совет ветеранов, отдел муниципальной службы, кадров и спецработы | Корцов А.М. | 24.04  с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 3 | Территория прилегающая к филиалу АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Канторович И.И. | 25.04 | Самовывоз |
| 4 | Ул. Тверской шлюз (обе стороны) | ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» | Семенов Н.Н. | 25.04 | Самовывоз |
| 5 | Территория родника за 1 микрорайоном (Новгородский шлюз) | ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» | Захаров Р.Н. | 25.04 | Самовывоз |
| 6 | Территория пустыря напротив д.48/2, д.49, д.6, д.7 1а микрорайона | ООО «КСТМ», АО «Жилье», жители | Бурыкин С.В. | 25.04 | Самовывоз |
| 7 | Территории 1а микрорайона: пустырь напротив д.37, д.38, д.39, д.40, пустырь напротив д.46/2, д.46/1, территория во дворе домов 34/1, 34/2, 36, 38,40 | ООО «КСТМ», жители | Бурыкин С.В. | 25.04 | Самовывоз |
| 8 | Территория пустыря напротив д.46, корп.1 микрорайона 1а | ООО «ТУЖКХ» | Котов Д.В. | 25.04 | Самовывоз |
| 9 | Территория напротив д.3, д.1 по ул. Ярослава Иванова | ООО «Тихвин Дом», жители | Лобанова В.Ю. | 25.04 | Самовывоз |
| 10 | 2 микрорайон д.25,23,24 и прилегающая территория | ООО «ЖЭУ-27» | Лобанова В.Ю. | 25.04 | Самовывоз |
| 11 | Придорожная полоса ул. Карла Маркса (от ул. Ярослава Иванова до ул. Николо-Беседная) | Член ОС и жители микрорайона «Восточный» | Яковлева В.К. | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 12 | Береговая линия вдоль Вязитского ручья (от пешеходного моста через Вязитский ручей до ул. Карла Маркса) | Отдел архитектуры, КУМИ,  ООО «Город» | Зиннер Я.П. | 23.04  с 9 до 13 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 13 | Берег реки Тихвинка (в районе ул. Первомайская) | Организационный отдел,  жители, член ОС | Кадова Е.В.  Николаев А.Г. | 23.04  с 14 до 18 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 14 | Территория по периметру лыжероллерной трассы и биатлонного стрельбища, пляж | МОУДОД «ДСЮШ «Богатырь», Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, МСЦ, ЦБС, МУ ТГФК «Кировец», МБУ БСЦ «Тэффи», Спортивная федерация армейского рукопашного боя Тихвинского района Ленинградской области | Самарев В.С. | 24.04  с 9 до 13 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 15 | Территория за гаражами администрации ТР (ул. Пещерка д.7) | МУ «ЦАХО» | Кольцов И.В. | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 16 | Территория за д.48 по ул. Машиностроителей, за д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 ул. Юных Разведчиков | АО «Жилье» | АО «Жилье» | 25.04 | Самовывоз |
| 17 | Территория береговой линии р. Тихвинка (параллельно ул. Береговая-Кузнецкая) | Отдел муниципального контроля, комитет по экономике и инвестициям, отдел информационного обеспечения, юридический отдел, жилищный отдел, общий отдел | Никаноров В.В. | 24.04  с 14 до 18 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 18 | Территория у подвесного моста (ул. Верхне-Береговая) | Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, отдел по развитию АПК, архивный отдел, военно-учетный стол, ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» пожарная часть №61, отдел по вопросам защиты территорий и жизнеобеспечения населения | Евпак Е.А. | 24.04  с 9 до 13 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 19 | Территория ул. Центролитовская от перекрестка ш. Красавское до заводоуправления и по направлению к накопительной площадке (восточная проходная) | АО «ТВСЗ» | АО «ТВСЗ» | 25.04 | Самовывоз |
| 20 | Территория у завода (за парковкой ООО «ТФЗ») | ООО «ТФЗ» | ООО «ТФЗ» | 25.04 | Самовывоз |
| 21 | Территория Афганского кладбища (по улице Ленинградской), старое кладбище (ул. Гагарина) | МБУ «Зеленый город» | МБУ «Зеленый город» | 25.04 | Самовывоз |
| 22 | Закрепленная и прилегающая территория общеобразовательных школ и детских садов | Сотрудники | Ефимов В.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 23 | Территория по периметру д.42а 4 микрорайона и прилегающая территория | ООО «Возрождение Тихвин» | ООО «Возрождение Тихвин» | до 30.04 | Самовывоз |
| 24 | Территория сквера на Привокзальной площади | МБУ «Зеленый город» | Немцева Е.А. | 25.04 | Самовывоз |
| 25 | Территория сквера, расположенного между ул. Советская и ул. Новгородская) | Ленинградская Региональная Общественная Организация Ветеранов войны в Афганистане и участников локальных конфликтов «5,45», жители | Кирюшин А.М. | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 26 | Берег реки Тихвинка (от ул. Советская до д.2 ул. Верхне-Береговая) | МП «Бани» | МП «Бани» | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 27 | Левый берег р. Тихвинка (территория Водозабора) | Отдел коммунального хозяйства, отдел по строительству, отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту, Филиал «ЕИРЦ ЛО» | Захаров Р.Н. | 30.04  с 14 до 18 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 28 | ул. Труда, напротив д.53,54 (к мосту) Вязитский ручей от ул. Карла Маркса до ул. Труда | отдел ЗАГС,  комитет по образованию,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Зиннер Я.П. | 30.04  с 9 до 13 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 29 | Территория между д.27 и д.26 3 микрорайона | Комитет финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности | Самарев В.С. | 28.04  с 14 до 18 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 30 | д. Фишева гора (склон р. Тихвинка, пожарный водоем, придомовые территории) | член ОС, жители | Федорова И.В. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 31 | ул. Труда, ул. Орловская, ул. Социалистическая | председатель ОС, жители | Платонова Е.Н. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 32 | Территория у братского кладбища, «Красный луг» | член ОС, жители | Беляева Е.Н. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 33 | Усадьба РТС | член ОС, жители | Скоробогатова Е.М | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 34 | Деревня Стретилово (дорога на очистные сооружения) | член ОС, жители | Левченко В.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 35 | Правый берег Введенского ручья (ул. Советская) | член ОС, жители | Мелехова Т.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 36 | Усадьба Бугры за домом 5 вдоль поля, у свинарника | член ОС, жители | Грузинская Т.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 37 | Территории д. Усть-Шомушка, Горелуха | член ОС, жители | Отмахов Н.Н. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 38 | Территории д. Теплухино, д. Новый Погорелец | член ОС, жители | Путилов К.Г. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 39 | Территории д. Ялгино, д. Наволок, дер. Старый Погорелец, местечко Костринский | член ОС, жители | Мунин В.Б. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 40 | Ул. Полевая-Кузнецкая, ул. Чернышевская, ул. Танкистов, береговая линия р. Тихвинка | председатель ОС, жители | Хохолев Н.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 41 | Ул. Плаунская (пожарные водоемы, детские и спортивные площадки) | председатель ОС, жители | Николин А.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 42 | п. Березовик (территория у памятников ВОВ, ФАП, спорт площадок) | председатель ОС, жители | Николин А.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 43 | д. Лазаревичи (пожарные водоемы, придорожные канавы, территории у памятников) | член ОС, жители | Акишина О.А. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 44 | д. Паголда (смотровая площадка, разворотное кольцо) | член ОС, жители | Чайка Л.В. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 45 | п. Сарка (берег р. Рыбежка, спортивные, детские площадки, у поклонного креста) | член ОС, жители | Снеткова Е.К. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 46 | д. Заболотье (территория у братского захоронения) | член ОС, жители | Захаренкова В.И. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 47 | п. Царицыно Озеро (территория у поклонного креста и памятного знака ВОв, территория у жилых домов №1,2,3) | член ОС, жители | Наумкова Н.В. | с 13.04 до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 48 | п. Красава (территория поселка) | ООО «ТУЖКХ», жители, член ОС | Котов Д.В.  Евтягина Н.Д. | 25.04 | Самовывоз |
| 49 | Вязитский ручей (вдоль 5 микрорайона) | ЗАО «КЛПХ» | Андреева Е.Н. | 25.04 | Самовывоз |
| 50 | Проезд Моисеенко (вдоль МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5») | ГБУ ЛО «МФЦ» филиал «Тихвинский» | Цветков В.И. | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 51 | Территория, прилегающая к д. 49, 16, 16а ул. Советская | АО «УЖКХ» | Шорохов Ю.И. | 25.04 | Самовывоз |
| 52 | Территория автодороги по ул. Мебельная до ООО «Сканвоквэр» | ООО «Комацо» | Фомина И.А. | 25.04 | Самовывоз |
| 53 | Территория автодороги от ООО «Сканвоквэр» до Южной объездной дороги | ООО «Сканвоквэр» | Стефановский В.В. | 25.04 | Самовывоз |
| 54 | Территория, прилегающая к автодороге Тихвин-Красава до полигона ТБО | АО «Чистый город» | Лазаревич Н.А. | 25.04 | Самовывоз |
| 55 | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», д.11 микрорайон 6; д.34 микрорайон 5; д.38 микрорайон 1 | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | Большакова О.Н. | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 56 | Берег Вязитского ручья (микрорайон 6) | ПАО «Сбербанк»  Отделения и филиалы Сбербанка России в Тихвин | Представитель ПАО «Сбербанк»  Отделения и филиалы Сбербанка России в Тихвин | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 57 | Левый берег р. Тихвинка, ул. Пещерка у подвесного моста | АО «Почта России» Тихвинский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Представитель АО «Почта России» Тихвинский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | до 30.04 | Подрядная организация по муниципальному контракту |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_