#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 марта 2017 г. 01-806-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» в новой редакции |
| 21 0400 ДО НПА |

В соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (в редакции от 23 октября 2015 года №01-2616-а); постановлением администрации Тихвинского района от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» в новой редакции (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 28 декабря 2016 года №01-4003-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» в новой редакции».
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации В.В.Пастухова

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Заведующий общим отделом | Л.Е.Федорова |  |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
| / | Заместитель главы администрации | О.В.Каливецкий |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 3 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **8** |  |

Л.В.Богдашова

56-058

И.В.Медникова

79-300

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 30 марта 2017 г. №01-806-а

(приложение)

**Муниципальная программа  
Тихвинского городского поселения  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры   
в Тихвинском городском поселении»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по строительству |
| Участники муниципальной программы | - комитет ЖКХ  - ТСЖ «Усадьба РТС»  - бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Энергетика Тихвинского городского поселения.  2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.  3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения  4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий  Обеспечение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды) за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;  - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов;  - уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет** **115843,89 тыс. руб**., в том числе:  П**одпрограмма** «Энергетика Тихвинского городского поселения» - **650 тыс. руб**.;  **Подпрограмма** «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - **30228,3 тыс. руб.**  **Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения»- **2114,91 тыс.руб.**  **Подпрограмма** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» **82850 тыс. руб**.  **Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 115843,89 тыс. руб.**  Бюджет Тихвинского городского поселения - **113820,89** тыс. руб., в т.ч. по годам:  - **2017 год - 43940,89 тыс. руб.,**  - **2018 год - 34965,6 тыс. руб.,**  - **2019 год - 34915, 6 тыс. руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов - 37,5 км  - Экономия электроэнергии на уличном освещении – 10% |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз** **развития сферы реализации муниципальной программы**

**1.1. Теплоснабжение**

Для реализации концепции теплоснабжения Тихвинского городского поселения 23 октября 2015 года **заключено концессионное соглашение с АО Газпром Теплоэнерго**, концендентом по которому выступает муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро).

Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от одного крупного источника - новой отопительной котельной. Ввод в эксплуатацию источника планируется осуществить до конца 2016 года.

Котельная предназначена для использования в качестве основного источника теплоснабжения социальной сферы и жилого фонда г.Тихвина мощностью 180,22 Гкал/час (209,6 МВт), с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, ул.Учебный городок, 9. Помимо котельной, построено ЦТП для потребителей старого города.

Схема подключения нагрузок на момент планируемого ввода котельной в эксплуатацию – закрытая по ГВС, зависимая с насосным смешением по отоплению.

Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 130/70 градусов C, с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в летний период 70/55 градусов С, с обеспечением циркуляции в тепловых сетях до потребителя.

**1.2. Газоснабжение**

Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 2007 году проектно-конструкторским центром ОАО «Леноблгаз».

Источником газоснабжения г.Тихвина является действующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, за шоссе Тихвин-Бокситогорск.

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одорирования его и осушки.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/ жителей

**1.3. Водоснабжением и водоотведение**

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 29 декабря 2015 года №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»» и в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 8 августа 2016 года №567-р, муниципальное предприятие «Водоканал» Тихвинского городского поселения принято в государственную собственность Ленинградской области.

В государственную собственность передано все имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

**1.4. Уличное освещение**

На территории Тихвинского городского поселения в целях экономии потребления электрической энергии заключены три энергосервисных контракта по замене светильников с газоразрядными лампами на более экономичные светодиодные.

Город Тихвин освещают 3002 светильника, из них: 2401 штука - светодиодные, остальные 601 - светильник с газоразрядными лампами мощностью 250 ватт. Таким образом, общая оснащенность энергосберегающими лампами составляет 80%.

**2. Цели и приоритетные направления муниципальной** **политики в коммунальной сфере. Цели, задачи,** **показатели (индикаторы) реализации программы.** **Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки** **реализации муниципальной программы**

**2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2017-2019 годы.**

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвинского городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

* обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
* совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры.

**2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

* протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов;
* уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы - 2017-2019 годы (этапы программой не предусмотрены).

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

**3. Подпрограммы и основные мероприятия** **муниципальной программы**

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городком поселении.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

**1. «Энергетика Тихвинского городского поселения».**

**2. «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории**

**Тихвинского городского поселения».**

**3. «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения».**

**4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения».**

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых** **для реализации муниципальной программы**

**Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет** **115843,89 тыс. руб**., в том числе:

**Подпрограмма** «Энергетика Тихвинского городского поселения» - **650 тыс. руб**.

**Подпрограмма** «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - **30228,3 тыс. руб.**

**Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» - **2114,91 тыс.руб.**

**Подпрограмма** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» - **82850 тыс. руб**.

**Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 115843,89 тыс. руб.**

Бюджет Тихвинского городского поселения - **113820,89** тыс. руб., в том числе по годам:

* **2017 год – 43940,89 тыс. руб.,**
* **2018 год – 34965,6 тыс. руб.,**
* **2019 год - 34915, 6 тыс. руб.**

**5. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении изложен в приложении №2 к муниципальной программе.

**6. Методика оценки эффективности реализации** **муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии **с пунктом 5.7** «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (в редакции от 23 октября 2015 года №01-2616-а).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом ЖКХ администрации Тихвинского района.

**7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы** **Тихвинского городского поселения «Обеспечение** **устойчивого функционирования и развития коммунальной** **и инженерной инфраструктуры** **в Тихвинском городском поселении»**

**7.1. Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского** **поселения»**

**7.1.1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | ТСЖ «Усадьба РТС» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| Этапы и сроки реализации | 2017-2019 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | **Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет** **650 тыс. руб**., в том числе:  - **2017 год – 500,00 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения – **500,00** **тыс. руб.;**  - **2018 год – 100 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения -**100,00 тыс. руб.**  - **2019 год – 50,00 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения – **50,00 тыс. руб.** |

**7.1.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы**

Сфера реализации - теплоснабжение Тихвинского городского поселения.

**7.1.3. Цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты**

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

**7.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В связи с применением электроэнергии для целей отопления многоквартирных домов и для снятии социальной напряженности установлена доля оплаты граждан, проживающих в усадьбе РТС, в размере 50%. С 2015 года в 6 из 9 домов Усадьбы РТС установлены индивидуальные поквартирные отопительные газовые котлы с внутренними системами теплоснабжения и ГВС, что позволило уменьшить размер компенсации из местного бюджета.

**7.2. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда,**

**расположенного на территории Тихвинского городского поселения»**

**7.2.1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения». (далее -подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | Отдел по строительству |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации, проектно-изыскательские организации, подрядные организации, юридические и физические лица |
| Цель подпрограммы | Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной муниципальной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом |
| Показатели подпрограммы | Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы. | **Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы** - **30228,30 тысяч рублей**, в том числе  **- 2017 г. -13828,3 тыс.рублей**  Бюджет Тихвинского городского поселения - **13828,3 тыс. руб.**  **- 2018 г- 8 200 тыс. рублей**  Бюджет Тихвинского городского поселения - **8 200,00** **тыс. рублей;**  **- 2019 г.- 8 200,00 тыс. рублей**  Бюджет Тихвинского городского поселения - **8 220,00,0** **тыс. рублей** |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов - 37,5 км |

**7.2.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы**

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Подпрограмма предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/ жителей.

**7.2.3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы**

Цели: Перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной муниципальной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Задачи: Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области (30 многоквартирных домов и 670 частных).

Основные показатели:

* протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов.

Срок реализации подпрограммы: 2017- 2019 годы, ожидаемые результаты: протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов - 37,5 км.

**7.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основное мероприятие: Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом.

Целью реализации основного мероприятия является: перевод с емкостного (баллонного) на природный газ малоэтажной многоквартирной и индивидуальной (частной) жилой застройки Тихвинского городского поселения Ленинградской области.

Основная задача: обеспечить жилой фонд природным газом.

Задачами основного мероприятия являются: обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов природным газом.

Решение указанных задач предполагает обеспечить жилой фонд природным газом:

* многоквартирных - 30 домов
* частный - 900 домов.

Основная задача: обеспечить жилой фонд природным газом:

* многоквартирных - 30 домов
* частный - 900 домов.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

* проектирование распределительных газовых сетей к жилым домам по улицам города Тихвина;
* строительство распределительных газовых сетей к жилым домам по улицам города Тихвина - 37,5 км.

**7.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, Заболотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализация Программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные (частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/ жителей. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 65,26 км.

**7.3. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского** **поселения»**

**7.3.1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел капитального строительства (ОКС) |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| Этапы и сроки реализации | 2017-2019 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | **Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет** **2114,91 тыс. руб**., в том числе:  - **2017 год – 2114,91 тыс. руб.,** Областной бюджет - **2023,00** **тыс. руб.**  Бюджет Тихвинского городского поселения – **91,01** **тыс. руб.** |

**7.3.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы**

Сфера реализации – водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения.

**7.3.3. Цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты**

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

**7.3.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Муниципальный контракт на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения по реконструкции системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) п. Сарка заключен в 2016 году до передачи в государственную собственность имущества, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

**7.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения»**

**7.4.1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |
| Участники подпрограммы | Бюджетные учреждения Тихвинского городского поселения |
| Мероприятия подпрограммы | - реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере,  - реализация энергосервисных контрактов на уличном освещении |
| Цели подпрограммы | Обеспечение эффективного и рационального использования топливно- энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды) за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи подпрограммы | - снижение удельных объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - экономия электроэнергии на уличном освещении |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2017-2019 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | **Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 82850,68 руб.,** в том числе:  **- 2017 год -26765,60 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения – 29520,68 тыс. руб.,  **- 2018 год – 26665,60 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения -26665,6 тыс. руб.  **- 2019 год – 26665,60 тыс. руб.,**  Бюджет Тихвинского городского поселения 26665,60 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - экономия электроэнергии на уличном освещении 10% |

**7.4.2. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы**

В Тихвинском городском поселении, как и в целом по Ленинградской области, имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Одновременно происходит увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом выросла к 2016 году в 3 раза, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы и на оплату основных коммунальных ресурсов.

Как следует из отчетов об исполнении лимитов потребления тепловой энергии для организаций-получателей средств бюджета Тихвинского городского поселения снижения потребления энергоресурсов на 3% в сопоставимых условиях соблюдается.

**Диаграмма 1. Структура затрат в бюджетном секторе**

**Тихвинского городского поселения на коммунальные ресурсы**

****

Из диаграммы 1 видно, что основную долю затрат составляют расходы на тепловую энергию - 66% и электрическую энергию - 24%, расходы на водоснабжение и водоотведение составляют суммарно около 10%.

В бюджетной сфере Тихвинского городского поселения 5 бюджетных учреждений, в том числе муниципальное учреждение «Молодёжно-спортивный центр», муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры», муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система», муниципальное учреждение «Тихвинский городской футбольный клуб «Кировец», муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

Процент оснащенности приборами составляет 98%. Замена ламп накаливания на энергоэффективные закончена.

**7.4.3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы**

Обеспечение эффективного и рационального использования топливно- энергетических ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды) за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

**7.4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Рекомендуемые к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

* повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;
* утепление зданий, замена оконных блоков

**Объекты уличного освещения**

На территории Тихвинского городского поселения в целях экономии потребления электрической энергии заключены три энергосервисных контракта по замене светильников с газоразрядными лампами на более экономичные светодиодные.

Город Тихвин освещают 3002 светильника, из них: 2401 штука - светодиодные, остальные 601 - светильник с газоразрядными лампами мощностью 250 ватт. Таким образом, общая оснащенность энергосберегающими лампами составляет 80%.

Перечень контрактов:

1. Контракт с ООО «Энергоконтроль» на 4 шт. светодиодных светильника по 55 Вт сроком на 5 лет, цена контракта 97 764 руб. За 2013-2018 годы планируемая экономия составляет­­ 21 070 кВт/час.

2. Контракт «Научно-производственное объединение Электрон+» на 170 штук по 92 Вт. и 30 штук по 55 Вт светодиодных светильников сроком на 6 лет, цена контракта 3 981 706 руб. За 2012-2018 годы планируемая экономия составляет 995 426 кВт/час.

3. Контракт с АО «Вилед» на светодиодные светильники в количестве 2 197 штук, из них: 1 319 шт. - по 40 Вт (внутридомовая территория) и 878 шт. (улицы города) - по 80 Вт (сроком на 5 лет, цена контракта 51 272 034 руб.). 5% экономия администрации 2 563 601,7 руб. За 2014-2015 годы планируемая экономия составляет 10 193 247,45 кВт/час.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе Тихвинского**

**городского поселения «Обеспечение**

**устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»**

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1. | Протяженность проложенных газопроводов | км | 16,27 | 10,62 | 10,62 |
| 3 | Экономия электроэнергии на уличном освещении | % | 2 | 4 | 4 |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе Тихвинского**

**городского поселения «Обеспечение устойчивого**

**функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры в Тихвинском**

**городском поселении»**

**План реализации**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,**  **мероприятия в составе МП** | **Ответственный исполнитель** | **Годы**  **реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие**  **источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1. Энергетика Тихвинского городского поселения** | | | | | | | |
| **1.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| **1.1.1.** Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| 2018 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2019 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
| **Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения "** |  | **2017** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| **2018** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |  |
| **2019** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |  |
| **2017-2019** | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **650,00** |  |
| **Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения** | | | | | | | |
| **2.1. Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | ОКС | 2017 | 13828,30 | 0,00 | 0,00 | 13828,30 |  |
| 2018 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
| 2019 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 |  |
| **2.1.1.** Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 8389,52 | 0,00 | 0,00 | 8389,52 |  |
| 2018 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| 2019 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| **2.1.2.** Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 4102,50 | 0,00 | 0,00 | 4102,50 |  |
| 2018 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
| 2019 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |  |
| **2.1.3.** Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 1336,28 | 0,00 | 0,00 | 1336,28 |  |
| 2018 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 2019 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| **ВСЕГО по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения"** | ОКС | **2017** | **13828,30** | **0,00** | **0,00** | **13828,30** |  |
| **2018** | **8200,00** | **0,00** | **0,00** | **8200,00** |  |
| **2019** | **8200,00** | **0,00** | **0,00** | **8200,00** |  |
| **2017-2019** | **30228,30** | **0,00** | **0,00** | **30228,30** |  |
| **3. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **3.1. Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению Тихвинского городского поселения"** | ОКС | **2017** | **2114,906** | **0,00** | **2023,00** | **91,906** |  |
| **2018** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **2019** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| 3.1.1. Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения | ОКС | 2017 | 2114,906 |  | 2023,00 | 91,906 |  |
| 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения.** | ОКС | **2017** | **2114,91** | **0,00** | **2023,00** | **91,91** |  |
| **2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **2017-2019** | **2114,906** | **0,00** | **2023,00** | **91,91** |  |
| **4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **4.1. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере"** | Муниципальные учреждения | **2017** | **915,60** | **0,00** | **0,00** | **915,60** |  |
| **2018** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| **2019** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| 4.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,60 |  |  | 915,60 |  |
| 2018 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| 2019 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| **4.2. Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения"** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | **2017** | **28345,24** | **0,00** | **0,00** | **28345,24** |  |
| **2018** | **26190,00** | **0,00** | **0,00** | **26190,00** |  |
| **2019** | **26190,00** | **0,00** | **0,00** | **26190,00** |  |
| 4.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 27045,24 |  |  | 27045,24 |  |
| 2018 | 25190,00 |  |  | 25190,00 |  |
| 2019 | 25190,00 |  |  | 25190,00 |  |
| 4.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 1300,00 |  |  | 1300,00 |  |
| 2018 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| 2019 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
| **4.3. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере"** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | **2017** | **259,84** | **0,00** | **0,00** | **259,84** |  |
| **2018** | **160,00** | **0,00** | **0,00** | **160,00** |  |
| **2019** | **160,00** | **0,00** | **0,00** | **160,00** |  |
| 4.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | 259,84 |  |  | 259,84 |  |
| 2018 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |
| 2019 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |
| **Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения.** |  | **2017** | **29520,68** | **0,00** | **0,00** | **29520,68** |  |
| **2018** | **26665,00** | **0,00** | **0,00** | **26665,00** |  |
| **2019** | **26665,00** | **0,00** | **0,00** | **26665,00** |  |
| **2017-2019** | **82850,68** | **0,00** | **0,00** | **82850,68** |  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении"** |  | **2017** | **45963,89** | **0,00** | **2023,00** | **43940,89** |  |
| **2018** | **34965,00** | **0,00** | **0,00** | **34965,00** |  |
| **2019** | **34915,00** | **0,00** | **0,00** | **34915,00** |  |
| **2017-2019** | **115843,89** | **0,00** | **2023,00** | **113820,89** |  |

**Адресно на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,**  **мероприятия в составе МП** | **Ответственный исполнитель** | **Годы**  **реализации** | **Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие**  **источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Подпрограмма "Энергетика Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **1.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения коммунальными ресурсами теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу"** | **комитет ЖКХ** | **2017** | **500,000** | **0,000** | **0,000** | **500,000** |  |
| **1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по теплоснабжению** | **комитет ЖКХ** | **2017** | **500,000** |  |  | **500,000** |  |
| Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению Усадьбы РТС | комитет ЖКХ | 2017 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| **Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения "** | **комитет ЖКХ** | **2017** | **500,000** | **0,000** | **0,000** | **500,000** |  |
| **Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения** | | | | | | | |
| **2.1. Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** |  | **2017** | **13828,300** | **0,000** | **0,000** | **13828,300** |  |
| **2.1.1. Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения** | **ОКС** | **2017** | **8389,516** | **0,000** | **0,000** | **8389,516** |  |
| ПИР и ПСД (в том числе и подводящие газопроводы к МКД по ул. Плаунская, ул.Ленинградская) | ОКС | 2017 | 1607,500 |  |  | 1607,500 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Московской | ОКС | 2017 | 590,300 |  |  | 590,300 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС и установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах (26 квартир) жилых домов №1.2.11 Усадьбы РТС в г.Тихвине | ОКС | 2017 | 944,293 |  |  | 944,293 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников , пер.Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул, Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | ОКС | 2017 | 2454,398 |  |  | 2454,398 |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул. Римского -Корсакова от дома №71 по Фишевскому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (ул.Озерной) | ОКС | 2017 | 793,025 |  |  | 793,025 |  |
| Госэкспертиза ПСД на строительство распределительных газопроводов | ОКС | 2017 | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  |
| Разработка схемы газоснабжения п. Красава, п.Березовик (1-2), п. Царицыно Озеро | ОКС | 2017 | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  |
| **2.1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения** | **ОКС** | **2017** | **4102,500** | **0,000** | **0,000** | **4102,500** |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по ул.Олонецкая, пер. Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул. Западная, ул.Тихая, пер. Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная,ул.Советская, ул. Славянская, пер.Тверской, ул.Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | ОКС | 2017 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской | ОКС | 2017 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 160,000 |  |
| Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Римского-Корсакова от дома №71 по Фишевскому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озерной) | ОКС | 2017 | 215,000 | 0,000 | 0,000 | 215,000 |  |
| Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС и установка индивидуальных поквартирных газовых котлов для отопления и ГВС в квартирах  (26 квартир) жилых домов № 1,2,11 Усадьбы РТС | ОКС | 2017 | 227,500 | **0,000** | **0,000** | 227,500 |  |
| **2.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения** | ОКС | **2017** | **1336,284** | **0,000** | **0,000** | **1336,284** |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | ОКС | 2017 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | ОКС | 2017 | 95,000 |  |  | 95,000 |  |
| Пусконаладочные работы | ОКС | 2017 | 1091,284 |  |  | 1091,284 |  |
| **Итого по подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»** | **ОКС** | **2017** | **13828,300** | **0,000** | **0,000** | **13828,300** |  |
| **3. Подпрограмма "Водоснабжением и водоотведение Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **3.1. Проектирование объектов водоснабжения, водоотведения.** | ОКС | 2017 | 2114,906 | 0 | 2023 | 91,906 |  |
| 3.1.1. Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения по реконструкции системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) п. Сарка | ОКС | 2017 | 2114,906 |  | 2023 | 91,906 |  |
| **Итого по подпрограмме «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения»** | **ОКС** | **2017** | **2114,906** | **0** | **2023** | **91,906** |  |
| **4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
|  | Муниципальные учреждения | **2017** | **915,600** | **0,000** | **0,000** | **915,600** |  |
| 4.1. **Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий** | Муниципальные учреждения | 2017 | 915,600 | 0,000 | 0,000 | 915,600 |  |
| МУ "Тихвинский РДК" | Муниципальные учреждения | 2017 | 270,600 |  |  | 270,600 |  |
| МБУ БСЦ "Тэффи" | Муниципальные учреждения | 2017 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| МУ "ТЦБС" | Муниципальные учреждения | 2017 | 300,000 |  |  | 300,000 |  |
| МУ "МСЦ" | Муниципальные учреждения | 2017 | 335,000 |  |  | 335,000 |  |
| **4.2. Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения"** | Комитет ЖКХ | **2017** | **28345,241** | **0,000** | **0,000** | **28345,241** |  |
| **4.2.1. Уличное освещение Тихвинского городского поселения** | Комитет ЖКХ | **2017** | **27045,241** | **0,000** | **0,000** | **27045,241** |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2017 | 23093,095 |  |  | 23093,095 |  |
| СМР по устройству уличного освещения на территории Тихвинского шлюза | Комитет ЖКХ | 2017 | 712,146 |  |  | 712,146 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 3000,000 |  |  | 3000,000 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 240,000 |  |  | 240,000 |  |
| **4.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения** | Комитет ЖКХ | **2017** | **1300,000** | **0,000** | **0,000** | **1300,000** |  |
| Реконструкция сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| Устройство уличного освещения по улице Боровая, проект | Комитет ЖКХ | 2017 | 400,000 |  |  | 400,000 |  |
| Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные ,монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2017 | 700,000 |  |  | 700,000 |  |
| **4.3. Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере"** | Комитет ЖКХ | **2017** | **259,840** | **0,000** | **0,000** | **259,840** |  |
| **4.3.1. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере** | Комитет ЖКХ | **2017** | **259,840** | **0,000** | **0,000** | **259,840** |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | 2017 | 249,840 |  |  | 249,840 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | 2017 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| **Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения"** | Комитет ЖКХ | **2017** | **29520,681** | **0,000** | **0,000** | **29520,681** |  |
| **Итого по муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения»** |  | **2017** | **45963,887** | **0,000** | **2023,000** | **43940,887** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_